# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

## เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. จำนวน  1  โครงการ

*****************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. จำนวน 1 โครงการ  รายละเอียดดังนี้

1.1   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. สายโรงรม -  แยกบ้านในบ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๔๖๘,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๕๐  เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. งานชั้นพื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก ๐.๑๐ เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% STANDARD PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา

ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคาในวงเงิน  50 % ของราคากลางของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ

1.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

1.3   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

- หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นผู้จัดทำไว้ให้เป็นการเฉพาะมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาหากผู้เสนอราคานำสำเนาภาพถ่ายใบเสนอราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตไม่ใช่เป็นผู้จัดทำโดยเฉพาะมายื่น โดยแยก ไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

  - เอกสารส่วนที่ 1  เอกสารแสดงคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล   ให้ยื่นสำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มี

อำนาจควบคุมและ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยใช้ปีปัจจุบัน

2.1.2   ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.3   ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รวมค้า  และในกรณีที่ 1 ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือถ้ามีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน 2.1.1

  - เอกสารส่วนที่ 2 เอกสารอื่นตามที่เทศบาล กำหนด ดังนี้

    - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

    - หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ

ราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

    - บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

2.2.4  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.5   หนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ต้องนำตัวจริงมาแสดงด้วย)

    - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นซองที่ไม่ขาดอายุ

    - ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสารหลักฐาน ที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  21   เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.2554   ระหว่างเวลา 13.00 น. -14.00  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต    และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  หากไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับสถานที่เพื่อการใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   23   มิถุนายน  2554  ถึง   22   เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2554    ในวันและเวลาราชการ โดยวันที่   23   มิถุนายน 2554 –    22  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2554   ให้ยื่นซอง สอบราคาได้ที่งานพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และในวันที่    21   กรกฏาคม พ.ศ. 2554  ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา  09.00 น   ถึงเวลา 15.00  น.  และ  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   22    เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2554   ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแต่เวลา  10.30  น.   เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคาโครงการ ราคาชุดละ 2,500.-  บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ในวันและเวลาราชการ  ระหว่าง เวลา  08.30  น  ถึงเวลา  16.30  น.  ให้ซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

0-7542-0723

ประกาศ  ณ  วันที่    23      เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2554

(นายไพเราะ    บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

# เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   05  /2554

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. จำนวน 1 โครงการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ลงวันที่    23     เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางภายในตำบลดุสิต จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1   ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. สายโรงรม -  แยกบ้านในบ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๔๖๘,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๕๐  เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. งานชั้นพื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก ๐.๑๐ เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% STANDARD PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบใบเสนอราคา

1.2 แบบสัญญาจ้าง

1.3 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)หลักประกันซอง

(2)หลักประกันสัญญา

1.4 บทนิยาม

(1)ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- (2)การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบล

2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานการทำงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงิน  50 % ของราคากลางของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็น  คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

2.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้

3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3    สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้กรณีที่มีการกำหนดผลงานข้อ 2.3. เท่านั้น)

3.4    บัญชีรายการ   (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์      ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5    บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการ               ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการอาหารให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  60  วัน นับแต่วันเปิดซอง สอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ จะถอนการเสนอ      ราคามิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน 45 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 05  /2554” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ระหว่างวันที่  23   มิถุนายน  2554 ถึง   22    กรกฏาคม 2554  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.  ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และในวันที่     กรกฏาคม 2554 ให้ยื่นซองได้ที่ ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  22     กรกฏาคม   2554  ตั้งแต่เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของแต่ละโครงการ

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง            อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใด              ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “องค์การบริหารส่วนตำบล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการ  สมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจง           ไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบล  ภายในวันที่  7  วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.1     เงินสด

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วัน ทำการของทางราชการ

6.3   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4

6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุน   ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ให้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อมูลผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง       เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100   ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อจะกำหนดให้ในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วกรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นนับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  (รายจ่ายค้างจ่าย)

10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้         ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่ง หรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

10.3   ผู้เสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4   องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิ์การสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

1………………..-……………….

12.  ในระหว่างระยะเวลาการทำงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

13. การงดหรือลดค่าปรับหรือขายเอกสารทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้รับจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 ัจจุบัน(ฉบับที่ 9 แม่สาย  จำนวน 2 โครงการ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 โดยเคร่งครัด

14. ให้ถือว่าเอกสารสอบราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

## องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

(ลงชื่อ)…………………………..หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสง่า   ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่     23     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2554

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่ 138  /2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

..............................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสะพานท่าส้าน  - แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่ 6 ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535   ( และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  ) ข้อ 27 (1) (7) ข้อ 30  ดังนี้

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

นางจิรวรรณ           เกื้อรอด      	             ตำแหน่ง        	             เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้นำดูสถานที่

นายประสพ            ทรัพย์จิตต์		ตำแหน่ง        	          นายช่างโยธา

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายแยกสะพานท่าส้าน – แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

1.  จ.ส.ต.สุรพงษ์              กงรัมย์		ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน		ประธานกรรมการ

2.  นางสาวพัทธิยา            สนิท      	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		กรรมการ

3.  นางสาวพรทิพย์           ศฤงคาร 	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ			กรรมการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ประกอบด้วย

1. นายสง่า                        ปรีชา     	ตำแหน่ง  ปลัด อบต.		              ประธานกรรมการ

2. นายประยูร                   สิขิวัฒน์		ตำแหน่ง นิติกร                              		กรรมการ

3. นายไชยชนะ                อินทรทัต    	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                        	กรรมการ

ผู้ควบคุมงานจ้าง

1.  นายประสพ                ทรัพย์จิตต์             ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                           ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่     23   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.2554

(นายไพเราะ  บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่  138 /2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

..............................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสะพานท่าส้าน – แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535   ( และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  ) ข้อ 27 (1) (7) ข้อ 30  ดังนี้

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

นางจิรวรรณ           เกื้อรอด      	             ตำแหน่ง        	             เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้นำดูสถานที่

นายประสพ             ทรัพย์จิตต์		ตำแหน่ง        	          นายช่างโยธา

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายแยกสะพานท่าส้าน – แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่ 6

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

1.  จ.ส.ต.สุรพงษ์              กงรัมย์		ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน		ประธานกรรมการ

2.  นางสาวพัทธิยา            สนิท      	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		กรรมการ

3.  นางสาวพรทิพย์           คฤงคาร 	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ			กรรมการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ประกอบด้วย

1. นายสง่า                        ปรีชา     	ตำแหน่ง  ปลัด อบต.		              ประธานกรรมการ

2. นายประยูร                   สิขิวัฒน์		ตำแหน่ง นิติกร                              		กรรมการ

3. นายไชยชนะ                อินทรทัต    	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                        	กรรมการ

ผู้ควบคุมงานจ้าง

1.  นายประสพ              ทรัพย์จิตต์              ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                           ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่     23   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.2554

(นายไพเราะ  บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่   140  /2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

..............................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงรม – แยกบ้านในเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535   ( และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  ) ข้อ 27 (1) (7) ข้อ 30  ดังนี้

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

นางจิรวรรณ           เกื้อรอด      	             ตำแหน่ง        	             เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้นำดูสถานที่

นายปรีชา                   บุตรทอง		ตำแหน่ง        	          ช่างโยธา

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายแยกโรงรม – แยกบ้านในบ้านเกาะขวัญ  หมู่ที่ 1

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

1.  จ.ส.ต.สุรพงษ์              กงรัมย์		ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน		ประธานกรรมการ

2.  นางสาวพัทธิยา            สนิท      	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		กรรมการ

3.  นางสาวพรทิพย์           ศฤงคาร 	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ			กรรมการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ประกอบด้วย

1. นายสง่า                        ปรีชา     	ตำแหน่ง  ปลัด อบต.			 ประธานกรรมการ

2. นายประยูร                   สิขิวัฒน์		ตำแหน่ง นิติกร                              		กรรมการ

3. นายไชยชนะ                 อินทรทัต    	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                        	กรรมการ

ผู้ควบคุมงานจ้าง

1.  นายปรีชา                   บุตรทอง              ตำแหน่ง  ช่างโยธา                           ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่     23   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.2554

(นายไพเราะ  บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่  140 /2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

..............................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงรม – แยกบ้านในเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535   ( และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  ) ข้อ 27 (1) (7) ข้อ 30  ดังนี้

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

นางจิรวรรณ           เกื้อรอด      	             ตำแหน่ง        	             เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้นำดูสถานที่

นายปรีชา                   บุตรทอง		ตำแหน่ง        	          ช่างโยธา

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายแยกโรงรม – แยกบ้านในบ้านเกาะขวัญ  หมู่ที่ 1

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

1.  จ.ส.ต.สุรพงษ์              กงรัมย์		ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน		ประธานกรรมการ

2.  นางสาวพัทธิยา            สนิท      	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		กรรมการ

3.  นางสาวพรทิพย์           ศฤงคาร 	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ			กรรมการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ประกอบด้วย

1. นายสง่า                        ปรีชา     	ตำแหน่ง  ปลัด อบต.			ประธานกรรมการ

2. นายประยูร                   สิขิวัฒน์		ตำแหน่ง นิติกร                              		กรรมการ

3. นายไชยชนะ                อินทรทัต    	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                        	กรรมการ

ผู้ควบคุมงานจ้าง

1.  นายปรีชา                   บุตรทอง              ตำแหน่ง  ช่างโยธา                           ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่     23   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.2554

(นายไพเราะ  บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่   139  /2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

..............................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายมาศน์ กระสัน – แยกบ้านนายกรด ช่วยวัง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10,4  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535   ( และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  ) ข้อ 27 (1) (7) ข้อ 30  ดังนี้

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา

นางจิรวรรณ           เกื้อรอด      	             ตำแหน่ง        	             เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้นำดูสถานที่

นายปรีชา                   บุตรทอง		ตำแหน่ง        	          ช่างโยธา

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายแยกบ้านนายมาศน์ กระสัน - แยกบ้านนายกรด (ช่วงที่1) หมู่ที่ 10,4

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

1.  จ.ส.ต.สุรพงษ์              กงรัมย์		ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน		ประธานกรรมการ

2.  นางสาวพัทธิยา            สนิท      	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		กรรมการ

3.  นางสาวพรทิพย์           ศฤงคาร 	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ			กรรมการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ประกอบด้วย

1. นายสง่า                        ปรีชา     	ตำแหน่ง  ปลัด อบต.			ประธานกรรมการ

2. นายประยูร                   สิขิวัฒน์		ตำแหน่ง นิติกร                              		กรรมการ

3. นายไชยชนะ                อินทรทัต    	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                        	กรรมการ

ผู้ควบคุมงานจ้าง

1.  นายปรีชา                   บุตรทอง              ตำแหน่ง  ช่างโยธา                           ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่     23   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.2554

(นายไพเราะ  บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่    135     / 2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

...................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายมาศน์ กระสัน – แยกบ้านนายกรด ช่วยวัง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10,4  ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  1  โครงการ        นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2550  และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2362  ลงวันที่  14   กุมภาพันธ์  2550   เรื่อง    การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวดังนี้

1.  นายพงศ์ศักดิ์   ธรฤทธิ์		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ

2.  นายประยูร     สิขิวัฒน์              ตำแหน่ง   นิติกร                                         กรรมการ

3.   นายประสพ  ทรัพย์จิตต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา		             	กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เพื่ออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่     23   พฤษภาคม  2554

ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่    23   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2554

(ลงชื่อ)

(นายไพเราะ   บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่    135     / 2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

...................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายมาศน์ กระสัน – แยกบ้านนายกรด ช่วยวัง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10,4  ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  1  โครงการ        นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2550  และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2362  ลงวันที่  14   กุมภาพันธ์  2550   เรื่อง    การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวดังนี้

1.  นายพงศ์ศักดิ์   ธรฤทธิ์		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ

2.  นายประยูร     สิขิวัฒน์              ตำแหน่ง   นิติกร                                         กรรมการ

3.   นายประสพ  ทรัพย์จิตต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา		             	กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เพื่ออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่     23   พฤษภาคม  2554

ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่    23   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2554

(ลงชื่อ)

(นายไพเราะ   บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่   136  / 2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

...................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกโรงรม – แยกบ้านในเกาะขวัญ  หมู่ที่ 1  ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  1  โครงการ        นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2550  และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2362  ลงวันที่  14   กุมภาพันธ์  2550   เรื่อง    การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวดังนี้

1.  นายพงศ์ศักดิ์   ธรฤทธิ์		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ

2.  นายประยูร     สิขิวัฒน์              ตำแหน่ง   นิติกร                                         กรรมการ

3.   นายประสพ  ทรัพย์จิตต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา		             	กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เพื่ออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่     23   พฤษภาคม  2554

ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่    23   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2554

(ลงชื่อ)

(นายไพเราะ   บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่    136   / 2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

...................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกโรงรม – แยกบ้านในเกาะขวัญ  หมู่ที่ 1  ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  1  โครงการ        นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2550  และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2362  ลงวันที่  14   กุมภาพันธ์  2550   เรื่อง    การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวดังนี้

1.  นายพงศ์ศักดิ์   ธรฤทธิ์		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ

2.  นายประยูร     สิขิวัฒน์              ตำแหน่ง   นิติกร                                         กรรมการ

3.   นายประสพ  ทรัพย์จิตต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา		             	กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เพื่ออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่     23   พฤษภาคม  2554

ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่    23   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2554

(ลงชื่อ)

(นายไพเราะ   บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่  137  / 2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

...................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกสะพานท่าส้าน – แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6  ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  1  โครงการ        นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2550  และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2362  ลงวันที่  14   กุมภาพันธ์  2550   เรื่อง    การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวดังนี้

1.  นายพงศ์ศักดิ์   ธรฤทธิ์		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ

2.  นายประยูร     สิขิวัฒน์              ตำแหน่ง   นิติกร                                         กรรมการ

3.   นายประสพ  ทรัพย์จิตต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา		             	กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เพื่ออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่     23   พฤษภาคม  2554

ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่    23   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2554

(ลงชื่อ)

(นายไพเราะ   บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ที่   137 / 2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

...................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกสะพานท่าส้าน – แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6  ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  1  โครงการ        นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2550  และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2362  ลงวันที่  14   กุมภาพันธ์  2550   เรื่อง    การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวดังนี้

1.  นายพงศ์ศักดิ์   ธรฤทธิ์		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ

2.  นายประยูร     สิขิวัฒน์              ตำแหน่ง   นิติกร                                         กรรมการ

3.   นายประสพ  ทรัพย์จิตต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา		             	กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เพื่ออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่     23   พฤษภาคม  2554

ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่    23   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2554

(ลงชื่อ)

(นายไพเราะ   บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต