

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต**

**อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**คำนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยรวมรวมรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ภายในตำบลดุสิต และในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ** 1

หลักการและเหตุผล 1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 2

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน (แบบ ผด.01) 5 - 6

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา (แบบ ผด.01) 8 - 9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 11 - 33

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 34 - 46

**ภาคผนวก**

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

1

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1.1 หลักการและเหตุผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

**ความหมายของแผนดำเนินงาน**

แผนดำเนินงานหมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนนิการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. โครงการ กิจกรรม การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3. โครงการ กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จะต้องตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

2

**วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1.เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อน

2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการในงานต่างๆที่จะเกิดขึ้น

3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1.แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ

2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณทำให้ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ กิจกรรมพัฒนา

3. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการ หรือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีกำหนดไว้

4. เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ตามรายละเอียดงาน โครงการต่างๆ

5. ทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้นๆ

3

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม**

4

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**(แบบ ผด.01)**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และการควบคุมอาคาร** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 14 | 21.88 | 20,032,000 | 52.59 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | **14** | **21.88** | **20,032,000** | **52.59** |  |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 7.81 | 155,000 | 0.41 | สำนักงานปลัด |
| 2.2 แผนงานการศึกษา | 11 | 17.19 | 4,609,320 | 12.10 | กองการศึกษาฯ |
| 2.3 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 7.81 | 340,000 | 0.89 | สำนักงานปลัด |
| 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 4.69 | 140,000 | 0.37 | สำนักงานปลัด |
| 2.5 แผนงานงบกลาง | 5 | 7.81 | 10,731,610 | 28.17 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **29** | **45.31** | **15,975,930** | **41.94** |  |

5

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**แบบ ผด.01**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 10.94 | 385,000 | 1.01 | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **7** | **10.94** | **385,000** | **1.01** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.56 | 100,000 | 0.26 | สำนักงานปลัด |
| 4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.56 | 30,000 | 0.08 | กองการศึกษา |
| 4.3 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.56 | 5,000 | 0.01 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **3** | **4.68** | **135,000** | **0.35** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11 | 17.19 | 1,561,580 | 4.10 | สำนักงานปลัด/  กองคลัง |
| **รวม** | **11** | **17.19** | **1,561,580** | **4.10** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **66** | **100** | **38,199,510** | **100** |  |

6

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**( แบบ ผด.01)**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต**

7

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาธารณูปโภค สาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร** |  |  |  |  |  |
| 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม | 14 | 21.88 | 20,032,000 | 52.59 |  |
| 1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค | - | - | - | - |  |
| 1.3 พัฒนาระบบผังเมือง และการควบคุมอาคาร | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **14** | **21.88** | **20,032,000** | **52.59** |  |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 2.1 การรักษาความสงบภายใน | 5 | 7.81 | 155,000 | 0.14 |  |
| 2.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5 | 7.81 | 340,000 | 0.89 |  |
| 2.3 จัดระเบียบสังคมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1 | 1.56 | 65,000 | 0.17 |  |
| 2.4 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ | 1 | 1.56 | 55,000 | 0.14 |  |
| 2.5 พัฒนาการศึกษา | 11 | 17.19 | 4,609,320 | 12.10 |  |
| 2.6 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | - | - | - | - |  |
| 2.7 พัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส | 6 | 9.38 | 10,751,610 | 28.23 |  |
| **รวม** | **29** | **45.31** | **15,975,930** | **41.94** |  |
| **3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 3.1 ส่งเสริมด้านศาสนา | 2 | 3.13 | 45,000 | 0.12 |  |
| 3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี | 5 | 7.81 | 340,000 | 0.89 |  |
| 3.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **7** | **10.94** | **385,000** | **1.01** |  |

8

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** |  |  |  |  |  |
| 4.1 การบริหารจัดการขยะ | 1 | 1.56 | 100,000 | 0.26 |  |
| 4.2 อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1.56 | 5,000 | 0.01 |  |
| 4.3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 1 | 1.56 | 30,000 | 0.08 |  |
| **รวม** | **3** | **4.68** | **135,000** | **0.35** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร** |  |  |  |  |  |
| 5.1 การพัฒนาบุคลากร | 1 | 1.56 | 132,580 | 0.35 |  |
| 5.2 พัฒนาองค์กรให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจ | 2 | 3.13 | 134,000 | 0.35 |  |
| 5.3 การพัฒนาจัดเก็บรายได้ | 1 | 1.56 | 200,000 | 0.53 |  |
| 5.4 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | 7 | 10.94 | 1,095,000 | 2.87 |  |
| **รวม** | **11** | **17.19** | **1,561,580** | **4.10** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **64** | **100.00** | **38,089,510** | **100.00** |  |

9

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**(แบบ ผด.02)**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

10

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร**

แบบ ผด.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41- บ้านยางใช้ หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ย แต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 449,000 | หมู่ที่ 1  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายโสทิน - ไร่เหนือ  หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.  พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ย แต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 449,000 | หมู่ที่ 2  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มออมทรัพย์ - เกาะลอยน้ำผุด หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า  95 % STANDARD PROCTOR DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 449,000 | หมู่ที่ 3  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 41 - บ้านนายสมเจตต์ เนินหนู หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า  95 % STANDARD PROCTOR DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 449,000 | หมู่ที่ 4  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

12

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ทล 41 - หนองหนางไหล หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.มงานรื้อผิวลาดยางเดิม 675.00 ตร.ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 224,000 | หมู่ที่ 5  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.ร.วัดสวนพิกุล –  บ้านในทอน หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ย แต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 449,000 | หมู่ที่ 6  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - ทล.41  หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ย แต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 449,000 | หมู่ที่ 7  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเคียน – บ้านโคกเทวี หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ย แต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า  95% STANDARD PROCTOR DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 451,000 | หมู่ที่ 8  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ/ท่อลอด/ท่อเหลี่ยมฯลฯภายในตำบล (ทล.41- แยกพรุวง หมู่ที่ 9) หมู่ที่ 9 | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ/ท่อลอด/ท่อเหลี่ยมฯลฯภายในตำบล (ทล.41- แยกพรุวง หมู่ที่ 9) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585.00 ตร.ม.งานรื้อผิวลาดยางเดิม 585.00 ตร.ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 181,000 | หมู่ที่ 9  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 41 - รร.ทุ่งโพธิ์งาม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 246 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ย แต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า  95% STANDARD PROCTOR DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 559,000 | หมู่ที่ 10  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจนวิทย์ -แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม SCARIFY (ขุดรื้อ) ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ย แต่งและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 451,000 | หมู่ที่ 11  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายโคกเคียน – เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเคียน – เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,199 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,995 ตารางเมตร | 7,119,000 | หมู่ที่ 11  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต  (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายหนังสุพจน์ – เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเคียน – เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,750 ตารางเมตร | 4,623,000 | หมู่ที่ 11  อบต.ดุสิต | กองช่าง  อบต.ดุสิต  (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 | ขุดสระหนองนางไหล ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร | 3,730,000 | หมู่ที 9 | กองช่าง  อบต.ดุสิต  (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **20,032,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)**

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | ดำเนินการตามโครงการ | 5,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | ดำเนินการตามโครงการ | 60,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ดำเนินการตามโครงการ | 20,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ดำเนินการตามโครงการ | 20,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | ดำเนินการตามโครงการ | 50,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **155,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.2 แผนงานการศึกษา( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)**

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงานย่อยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | ต่อเติม ปรับปรุง อาคารสำนักงานย่อยขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิติ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ปรับปรุง 32 ตารางวา  รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 189,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **189,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.02

**2.2 แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง | ดำเนินการตามโครงการ | 25,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการตามโครงการ | 150,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรสังกัดกองการศึกษา | ดำเนินการตามโครงการ | 50,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | 343,000 | ศพด.  บ้านพรุวง  ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สนับสนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | 119,000 | ศพด.  บ้านพรุวง  ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สนับสนุนเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | 7,000 | ศพด.  บ้านพรุวง  ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | 7,000 | ศพด.  บ้านพรุวง  ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.2 แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)**

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| สนับสนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | 10,500 | ศพด.  บ้านพรุวง  ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สนับสนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | 15,050 | ศพด.  บ้านพรุวง  ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล และนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในตำบลดุสิต | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) | 1,285,770 | รร.สังกัด สพฐ ใน ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ | อุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวัน | 1,144,000 | ร.ร.บ้านเกาะขวัญ | ร.ร.บ้านเกาะขวัญ /กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุวง | อุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวัน | 192,000 | ร.ร.บ้านพรุวง | ร.ร.บ้านพรุวง/  กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพรรณราชลเขต | อุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวัน | 356,000 | ร.ร.พรรณราชลเขต | ร.ร.พรรณราชลขต/กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.2 แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)**

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ | อุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวัน | 464,000 | ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ | ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ/กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสวนพิกุล | อุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวัน | 252,000 | ร.ร.วัดสวนพิกุล | ร.ร.วัดสวนพิกุล/กองการศึกษาฯ อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **4,420,320** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)**

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการตามโครงการ | 120,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | ดำเนินการตามโครงการ | 80,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการตามโครงการ | 42,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการตามโครงการ | 33,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้านทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 | ดำเนินการตามโครงการ | 65,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **340,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.02

**2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ดำเนินการตามโครงการ | 65,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี | ดำเนินการตามโครงการ | 20,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ | ดำเนินการตามโครงการ | 55,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **140,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**2.5 แผนงานงบกลาง(งบกลาง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามสิทธิ | 8,176,800 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามสิทธิ | 2,143,060 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามสิทธิ | 90,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 157,500 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดุสิต | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดุสิต | 164,250 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **10,731,610** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น**

แบบ ผด.02

**3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานเพณีแห่เทียนพรรษา | ดำเนินการตามโครงการ | 20,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ | ดำเนินการตามโครงการ | 60,000 | ต.ดิสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | ดำเนินการตามโครงการ | 130,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน | ดำเนินการตามโครงการ | 50,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช | ดำเนินการตามโครงการ | 80,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสาทรเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา | 20,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอถ้ำพรรณรา | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา | 25,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **385,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)**

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะโครงการนำร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม | ดำเนินงานตามโครงการ | 100,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **100,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)**

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด  วัดถ้ำกัลยาณมิตร หินน้ำออก | ดำเนินการตามโครงการ | 30,000 | ต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แบบ ผด.02

**4.3 แผนงานการเกษตร** (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับชุมชนในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตำบลดุสิต | ดำเนินการตามโครงการ | 5,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร**

แบบ ผด.02

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานทั่วไป)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | ดำเนินการตามโครงการ | 132,580 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการตามโครงการ | 15,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการเลือกตั้ง | 900,000 | ต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.คลองเส เพื่อดำเนินโครงการ | 50,000 | อ.ถ้ำพรรณรา | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต  / อบต.คลองเส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา ดำเนินโครงการ | 45,000 | อ.ถ้ำพรรณรา | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต  /ที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา ดำเนินโครงการ | 45,000 | อ.ถ้ำพรรณรา | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต  /ที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา ดำเนินโครงการ | 45,000 | อ.ถ้ำพรรณรา | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต  /ที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร**

แบบ ผด.02

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานทั่วไป)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง  อ.ถ้ำพรรณรา  ดำเนินโครงการ | 15,000 | อ.ถ้ำพรรณรา | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต  / อบต.ถ้ำพรรณรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา ดำเนินโครงการ | 30,000 | อ.ถ้ำพรรณรา | สำนักงานปลัด  อบต.ดุสิต  /ที่ทำการปกครอง อ.ถ้ำพรรณรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.) | 84,000 | ห้องประชุมสภาฯ อบต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,361,580** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

**5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร**

แบบ ผด.02

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการตามโครงการ | 200,000 | ต.ดุสิต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **200,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**(แบบ ผด.02/1)**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต**

32

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

แบบ ผด. 02/1

**1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่อสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB | 46,000 | อบต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

แบบ ผด 02/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | - มีหน่วยความจำหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  - มี DVD -RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal)หรือภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface )แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  - สามารถใช้งาน Wi - Fi (IEEE 802.11b,g,n,acและ Bluetooth |  | อบต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับประมวลผล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) จำนวน 1 หน่วย  โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 Mb ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก(Graphics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า 10 แกน  2. ในกรณีมีหน่วยความจำแบบ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6Mb ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  - มีหน่วยความจำหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย | 22,000 | อบต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366\*768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface )แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi – Fi และ Bluetooth |  | อบต.ดุสิต | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **68,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

**2.แผนงานบริหารงานคลัง**

แบบ ผด 02/1

**2.1.ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก) | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  จำนวน 3 ตู้ ๆละ 5,500 บาท | 16,500 | อบต.ดุสิต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **16,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

**2.แผนงานบริหารงานคลัง**

**2.2 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

แบบ ผด.02/1

38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TBหรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำหน่วย 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ | 17,000 | อบต.ดุสิต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD(1920x1080)  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth |  | อบต.ดุสิต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์ชนิด  Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์  - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวต่อวินาที  - มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 12 ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB1.1 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง  -มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128KB | 10,000 | อบต.ดุสิต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **27,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

**3.แผนงานการศึกษา**

แบบ ผด 02/1

แบบ ผด 02/1

**3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | ตู้เบานเลื่อนกระจก | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  จำนวน 3 ตู้ ๆละ 5,500 บาท | 16,500 | อบต.ดุสิต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **16,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

**3.แผนงานการศึกษา**

แบบ ผด 02/1

**3.2 ครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่อสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจำหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย | 23,000 | อบต.ดุสิต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

แบบ ผด 02/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | - มี DVD -RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal)หรือภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface )แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  - สามารถใช้งาน Wi - Fi (IEEE 802.11b,g,n,acและ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม** | **23,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

**4.แผนงานเคหะและชุมชน**

แบบ ผด 02/1

แบบ ผด 02/1

**4.1 ครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่อสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจำหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย | 23,000 | อบต.ดุสิต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

แบบ ผด.02/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | - มี DVD -RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal)หรือภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface )แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  - สามารถใช้งาน Wi - Fi (IEEE 802.11b,g,n,acและ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม** | **23,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

**5. แผนงานการพาณิชย์**

แบบ ผด 02/1

**5.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวนว 10 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  1.1 มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที  1.2 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  1.3 ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว(75 มิลลิเมตร)  1.4 สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณกำหนด  1.5 ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต  1.6 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ | 182,000 | อบต.ดุสิต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **182,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

**4. แผนงานการพาณิชย์**

แบบ ผด 02/1

**4.2 ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ  จำนวน 4 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  1. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) ขนาด 2HP 220V  2. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ø 4 นิ้ว ได้  3. ตัวเรือนสูบใบพัด เพลา ข้อต่อทางเข้า- ออก ทำด้วยท่อสแตนเลสมี chake Value กันน้ำกลับ  4. ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อนาที่ที่แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า 60 เมตร  5. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระยายความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 Hz ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมสายเคเบิล ขนาดหน้าตัดลวดทองแดงไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร  6.ฝาครอบบ่อบาดาลทำด้วยเหล็กหนาใช้สำหรับบ่อบาดาล ø 4-6 นิ้วเจาะรูสำหรับร้อยสายไฟฟ้า 2 รู  7. อุปกรณ์ประกอบของเครื่อง สูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ | 112,000 | อบต.ดุสิต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **112,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

**ภาคผนวก**