ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด
ที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง
จะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี          ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด  แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  จึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี   โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  นั้น จึงมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ  คือ

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรก ของห้วงระยะเวลาสามปี มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ ต่อไป

ลักษณะกว้างๆ ของแผนพัฒนาสามปี

1. เป็นเอกสารที่ แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. เป็นเอกสารที่ แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
		    ที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี

ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

“ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีคุณภาพพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เสริมสร้างศักยภาพประชาชน ทุกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร” แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จึงได้จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ร่วมกับประชาคมตำบลดุสิต กำหนดหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์     รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ดำเนินไปอย่างมีระบบ  มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549)

ซึ่งเป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่นยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550–2554)

ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข    เศรษฐกิจคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555–2559)

ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้

2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ		3.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  และการสร้างความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน

แนวนโยบายธรรมาภิบาลที่สำคัญ คือ

1.  นโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.  นโยบายด้านสังคม

4.  นโยบายด้านการต่างประเทศ

5.  นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ

และแผนพัฒนาจังหวัด ตามยุทธศาสตร์จังหวัด อยู่ดีมีสุข แผนพัฒนาอำเภอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ คือ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีคุณภาพพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เสริมสร้างศักยภาพประชาชน ทุกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร”

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับ ปัญหา ความต้องการของประชาคม และชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปี  ให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจำปี

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหาร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ) ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ภายใต้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่ มีการรับรู้สภาพปัญหาและมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยผ่านเวทีประชาคม  รวมถึงการรับรู้ความต้องการของประชาชนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำมาสู่การพัฒนาตามแผนพัฒนายังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

## ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

##### นโยบายรัฐบาล

(นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป)

### ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

นโยบายกระทรวง/กรม

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น     (วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น)

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ นำไปสู่การทำงบประมาณ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ประวัติศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

เดิมเป็นตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และต่อมาตำบลดุสิตจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2533 โดยแบ่งแยกจากหมู่ที่ 6,7,8,9 ในเขตการปกครองของตำบลถ้ำพรรณรา   รวม 9 หมู่บ้าน จัดตั้งใหม่ เรียกว่า ตำบลดุสิต และได้เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่จำนวน 52,650 ไร่ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะสภาตำบลดุสิตเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 มีนาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2552 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง จนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ด้านพัฒนาการของตำบลดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยภาพรวมตำบลดุสิตเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และต่อมาได้มีการขยายฐานด้านอุตสาหกรรม เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งมีการแปรรูปวัตถุดิบจากยางพารา มีภาวะด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัว ทำให้มีการประกอบอาชีพรับจ้าง และการค้าขายมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก รองลงมาเป็นสวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้  สำหรับการทำนา  ในอดีตมีการทำนาเป็นจำนวนมาก   ต่อมาได้เปลี่ยนจากพื้นที่ทำนามาเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์ม

- สภาพทั่วไป

            - 1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลดุสิตเป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอถ้ำพรรณรา องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนทุ่งสง – เวียงสระ หมู่ที่ 10 ตำบลดุสิต มีขนาดพื้นที่ ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,650 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำตาปี

                - 1.2 สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลดุสิต มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ในที่ลุ่มมีน้ำขังพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1,2,5,7,9 ส่วนที่ราบลุ่มอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3,4,6,8,10,11  สภาพภูมิประเทศประกอบด้วย  4  ลักษณะ  ได้แก่

-  พื้นที่ภูเขา		ประมาณ  10 %	  ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ    5,265   ไร่

-  พื้นที่ดอน		ประมาณ  70 %	  ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  36,855   ไร่

-  พื้นที่ลาดเชิงเขา		ประมาณ    8 %	  ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ    4,212   ไร่

-  พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ	ประมาณ  12 %	  ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ    6,318   ไร่

1.3  ประชากรและครัวเรือน (ข้อมูล  ณ  มีนาคม  2557)

| หมู่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หมูที่ 1 บ้านเกาะขวัญ หมูที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ หมูที่ 3 บ้านคลองเล หมูที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์งาม หมูที่ 5 บ้านวังรี หมูที่ 6 บ้านสวนพิกุล หมูที่ 7 บ้านคลองกา หมูที่ 8 บ้านควนจำปา หมูที่ 9 บ้านพรุวง หมูที่ 10 บ้านทรายขาว หมูที่ 11 บ้านแหลมดิน | นายคำพร แสงระวี นายสมคิด ชาญพล นายสมพร บำรุงผล นายสมนึก หอมแก้ว นายสัญญา สกุลคง นายสุรินทร์ นนทฤทธิ์ นายอุดมพร เหลืองอ่อน นายสุภรณ์ กามูณี นายภิญโญ แก้วกระจาย นายวารี กล่อมทอง นายธรรมนูญ รัศมี | 453 511 237 281 236 327 280 380 291 228 213 | 461 486 224 286 252 337 283 401 303 226 224 | 914 997 461 567 488 664 563 781 594 454 437 |
| รวม | นายคำพร แสงระวี กำนันตำบลดุสิต | 3,437 | 3,483 | 6,920 |

| หมู่บ้าน | ครัวเรือน |  |  |  |  | ประชากร |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 | ปี 57 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 | ปี 57 |
| หมูที่ 1 บ้านเกาะขวัญ หมูที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ หมูที่ 3 บ้านคลองเล หมูที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์งาม หมูที่ 5 บ้านวังรี หมูที่ 6 บ้านสวนพิกุล หมูที่ 7 บ้านคลองกา หมูที่ 8 บ้านควนจำปา หมูที่ 9 บ้านพรุวง หมูที่ 10 บ้านทรายขาว หมูที่ 11 บ้านแหลมดิน | 310 310 130 168 145 182 168 208 186 174 146 | 314 310 131 168 147 184 168 209 184 176 149 | 326 334 137 174 155 193 177 222 195 181 156 | 342 345 141 182 159 197 188 227 201 184 158 | 351 361 142 186 163 200 190 235 209 194 163 | 865 985 432 514 471 629 541 759 549 442 440 | 878 978 433 529 466 640 543 768 565 436 444 | 880 982 446 563 461 660 538 769 575 448 439 | 894 988 446 561 477 658 559 788 590 447 446 | 914 997 461 567 488 664 563 781 594 454 437 |
| รวม | 2,127 | 2,140 | 2,250 | 2,324 | 2,394 | 6,627 | 6,680 | 6,761 | 6,854 | 6,920 |

ความหนาแน่นเฉลี่ย 82  คนต่อตารางกิโลเมตร

จำนวนครัวเรือน    2,394  ครัวเรือน

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

1.4  การประกอบอาชีพและรายได้

ประชากรของตำบลดุสิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ได้แก่  การทำสวนยางพารา  ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกปาล์ม นอกจากนี้ ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

อาชีพหลักของคนในตำบล คือ ทำสวนยางพารา

อาชีพรองของคนในตำบล คือ สวนผลไม้ สวนปาล์ม ค้าขาย และรับจ้าง

อาชีพเสริมเป็นลักษณะทำกินทำใช้ในครัวเรือน คือปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์

หน่วยธุรกิจในตำบลดุสิต

โรงงานอุตสาหกรรม	2  แห่ง

ปั้มน้ำมัน		2  แห่ง

1.5  การคมนาคม

ตำบลดุสิตมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่

ถนนลาดยาง			จำนวน	16  สาย

ถนนหินคลุก/ถนนลูกรัง	จำนวน	  9  สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	  9  สาย

ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	จำนวน	  2  สาย

1.6  สถาบันการศึกษา / ศูนย์พัฒนาความรู้

โรงเรียนประถมศึกษา			จำนวน	 5  โรง

-อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6	จำนวน	 3  โรง

-อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3	จำนวน	 2  โรง (ขยายโอกาส)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			จำนวน	 1  แห่ง

โรงเรียนอนุบาล(เอกชน)			จำนวน	 1  แห่ง

  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา

จำนวน 4  แห่ง  ได้แก่  วัดเศียรดุสิต, วัดวังรีบุญเลิศ, วัดสวนพิกุล, สำนักสงฆ์ถ้ำกัลยาณมิตร

  - การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / หมู่บ้าน	  2  แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)		11  แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน				  3  แห่ง  (หมู่ที่ 1,2,8)

อัตราการใช้ส้วมซึมทุกครัวเรือน (100 %)

1.9  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน / ตำรวจชุมชน      1  แห่ง

หอกระจายข่าว			        11  แห่ง

ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน		        11  แห่ง

ที่ประชุมหมู่บ้าน			        11  แห่ง

1.10  การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต	  1   แห่ง (เอกชน)

โทรศัพท์สาธารณะ			10   แห่ง (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ)

โทรศัพท์บ้าน		51   ครัวเรือน

1.11 การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

1.12 แหล่งน้ำ

มีลำคลองไหลผ่าน			  5   สาย

ลำห้วย				11   สาย

หนอง/บึง/สระ			47   แห่ง

ฝายน้ำล้น				  2   ฝาย

แหล่งน้ำกินน้ำใช้ที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน		19   แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ	20   แห่ง

บ่อบาดาลส่วนตัว	 2    แห่ง

บ่อน้ำตื้นส่วนตัว   1,093    บ่อ

หมู่ 1					หมู่ 2

ฝายน้ำควนเศียร				สระน้ำฉนวนจันทร์

สระน้ำหนองโทนผี			ต้นน้ำคลองวง

สระน้ำโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ		สระน้ำหมู่บ้าน (บ้านผู้ใหญ่)

คลองวังจับ

หมู่ 3					หมู่ 4

เกาะลอยน้ำผุด				สระน้ำบ้านควนเขาค่าง

คลองเล					หนองเจ็ดหาบ

คลองซ่อน

หมู่ 5					หมู่ 6

สระน้ำวังรี				สระน้ำโคกปันฝ้าย

ต้นน้ำหินลุ				หารปันฝ้าย

หมู่ที่ 7					คลองท่าส้าน

ฝายน้ำคลองกา				แม่น้ำตาปี

สระน้ำหนองเปรียะ			สระวัดสวนพิกุล

สระน้ำหนองคัน				สระโคกปันฝ้าย

หมู่ 8					หมู่ 9

สระน้ำ (บ้านลุงเฟื่อง)			สระน้ำหนองค้อ

สระเทวี					ต้นน้ำคลองวง

สระน้ำบ้านมยุรี

คลองวง

ห้วยทรายขาว

หมู่ 10					หมู่ 11

สระน้ำหนองปลายห้าง			สระน้ำหนองวัวตาย

ห้วยทรายขาว				สระบางพร้า

แม่น้ำตาปี

สระน้ำหมู่บ้าน

หนองย่านเชือก

หนองราโพ

หนองหมอ

หนองขอน

คลองเล

เกาะลอยน้ำผุด

1.13 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าปลายรา		มีพื้นที่ประมาณ	 37,681  ไร่

ป่าทุ่งหนองควาย		มีพื้นที่ประมาณ	 15,500   ไร่

ป่าคลองซ่อน		มีพื้นที่ประมาณ	   4,375   ไร่

2. เขตอนุรักษ์เกาะลอยน้ำผุด

2. ศักยภาพในตำบล

2.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

จำนวนบุคลากร			26   คน

ตำแหน่งในสำนักงานปลัด	14   คน

พนักงานส่วนตำบล			  9   คน

ลูกจ้างประจำ			  1   คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ	  2   คน

พนักงานจ้างทั่วไป			  2   คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง		  5   คน

พนักงานส่วนตำบล			  3   คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ	  2   คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา			  7   คน

พนักงานส่วนตำบล			  3   คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ	  1   คน

พนักงานจ้างทั่วไป			  3   คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

มัธยมศึกษา				  2   คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	  4   คน

ปริญญาตรี				15   คน

สูงกว่าปริญญาตรี			  4   คน

ตารางแสดงข้อมูล

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. | นายสง่า ปรีชา สำนักงานปลัด นายไชยชนะ อินทรทัต นายเมธี ปลื้มมงคล นายไพศาล ทองเจริญ นายประยูร สิขิวัฒน์ นางสาวเพชรรัตน์ กามูณี นางสาวจุรีภรณ์ พรหมคุ้ม นางสาวพรทิพย์ ศฤงคาร นางสาวนุสรา นุภักดิ์ ลูกจ้างประจำ นางอุบลรัตน์ ศรีวัฒน์ พนักงานจ้างตามภารกิจ นายกฤษฎา สิทธิมหาดำรงกุล นางสาวนันทยา ชูมณี พนักงานจ้างทั่วไป นายไพสิทธิ์ ไชยรัตน์ นายศิริพงษ์ ศรีมณี ส่วนการคลัง นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว นางสาวจิราพร เพชรฤทธิ์ นางสาวรัสรินทร์ สนิท พนักงานจ้างตามภารกิจ นางสาวสุพรรษา ชูมณี นางสาวพรจิตร ชนะพล ส่วนโยธา นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว นายประสพ ทรัพย์จิตต์ จ.ส.อ.ครรชิต เถาว์ชู พนักงานจ้างตามภารกิจ นายสำราญ ชัยภักดี พนักงานจ้างทั่วไป นายประสิทธิ ไชยณรงค์ นายมานิตย์ ชูนวน นายชาญณรงค์ ยะโส | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร บุคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป ยาม ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ช่างโยธา พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานจดมาตรวัดน้ำ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ |

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสมยศ รักษาวงศ์ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |
| 2. | นายเสวี โพธิ์ประดิษฐ์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 |
| 3. | นายอรุณ พรหมฤทธิ์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 |
| 4. | นายเอกสิทธิ์ อานนท์ | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |

คณะทำงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายศักดา วิเศษโชค | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |
| 2. | นายเฉลิม บูระพา | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |
| 3. | นายสง่า ปรีชา | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ปี พ.ศ. 2555 – 2559

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | นายไวพจน์ แก้วแกมจันทร์ นายธีระพล ฤกษ์สม นายทวีศิลป์ ไกรนรา นายปฏิญญา ชูมณี นางสุรัตนาวดี ทักกระจ่าง นายศิษธิพร ชุมมี นายศักดา วิเศษโชค นายสันติ รัฐนิยม นายอุเทน หอมแก้ว นายเฉลิม บูระพา นายจงจิตร เกลี้ยงกลม นายภิญโญ ชูชื่น นายจรัญ ยะโส นายศรศักดิ์ ติกขะนา นายภูสิทธิ์ ฉุริกา นายปราโมทย์ พลพิชัย นายธีรวัช สุขใส นายปรีชา อินทรสุวรรณ นายสุเชษฐ โสดา นายสุชาติ แสงมณี นายเจนวิทย์ สังขะเลขา นายอรุณ ทองอ่อน | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 |

ระดับการศึกษาของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ระดับประถมศึกษา	   5  คน

ระดับมัธยมศึกษา 	 14  คน

ระดับปริญญาตรี	   4  คน

ระดับปริญญาโท	   3  คน

2.2 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ตารางแสดงข้อมูลด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 – 2556

| ปีงบประมาณ | รายรับ | รวม |
| --- | --- | --- |
| 2551 2552 2553 2554 2555 2556 | รายได้ที่ อบต.ดุสิต จัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่ อบต.ดุสิต จัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่ อบต.ดุสิต จัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่ อบต.ดุสิต จัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่ อบต.ดุสิต จัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่ อบต.ดุสิต จัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ | 1,233,491.04 8,226,368.88 8,345,336.98 4,269,758.00 22,074,954.90 1,109,082.70 8,316,460.99 8,147,575.40 6,980,690.06 24,553,809.15 1,474,091.06 11,156,368.07 6,518,723.00 6,905,100.00 26,054,282.13 1,363,274.28 11,021,238.92 7,424,732.00 5,917,297.00 25,726,542.25 1,444,553.70 11,679,764.13 8,443,196.00 6,313,194.00 27,880,707.83 1,743,837.48 14,858,289.67 7,707,806.65 8,541,110,00 32,851,043.80 |

2.3 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มต่างๆมีทั้งหมด 64  กลุ่ม  แยกเป็น

กลุ่ม/กองทุนระดับตำบล

กองทุนสวัสดิการตำบลดุสิต

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต

กลุ่มทำสวนตำบลดุสิต

กลุ่ม/กองทุนระดับหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			  4. กลุ่มแม่บ้าน

2. กลุ่มกองทุนแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)	  5.กลุ่มเลี้ยงปลา

3. กลุ่มออมทรัพย์			  6. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 2

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			4. กลุ่มข้าวสาร

2. กลุ่มออมทรัพย์			5. กลุ่มอาชีพเสริม

3. กลุ่มฌาปณกิจ			6. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 3

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			5. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

2. กลุ่มออมทรัพย์			6. กลุ่มปลุกผัก

3. กลุ่มน้ำยางสด				7. กลุ่มแม่บ้าน

4. กลุ่มปุ๋ย				8. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 4

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			8. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์			9. กลุ่มร้านค้าชุมชน

3. กลุ่มปุ๋ย				10. กลุ่มข้าวสาร

4. กลุ่มเลี้ยงโค				11. กลุ่ม SML โรงกรองน้ำดื่มสะอาดชุมชน

5. กลุ่มแม่บ้าน				12. กลุ่มกองทุนอยู่ดีมีสุข

6. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)	13. กลุ่มทำเครื่องแกง

7. กลุ่ม อสม.				14. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 5

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			5. กลุ่มพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

2. กลุ่มออมทรัพย์			6. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

3. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)	7. กลุ่มสตรี

4. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ 6

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			4. กลุ่มเพาะเห็ด

2. กลุ่มแม่บ้าน				5. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

3. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)	6. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 7

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			6. กลุ่มกลองยาว

2. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)	7. กลุ่มช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

3. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์			8. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

4. กลุ่มข้าวสาร				9. กลุ่มสตรี

5. กลุ่มแม่บ้าน

หมู่ที่ 8

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			5. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

2. กลุ่มออมทรัพย์			6. กลุ่มเลี้ยงปลา

3. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)	7. กลุ่มข้าวสาร

4. กลุ่มแม่บ้าน				8. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 9

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มออมทรัพย์

3. กลุ่มแม่บ้าน

4. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

5. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 10

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

3. กลุ่มแม่บ้าน

4. กลุ่มสตรี

หมู่ที่ 11

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน			5. กลุ่มข้าวสาร

2. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)	6. กลุ่มปุ๋ย

3. กลุ่มแม่บ้าน				7. กลุ่มผู้ใช้พลังงานทดแทน

4. กลุ่มเลี้ยงปลา				8. กลุ่มสตรี

ตำบลดุสิตมีศูนย์เรียนรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทน  2 ศูนย์  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11

ลักษณะเด่นของพื้นที่

ตำบลดุสิตมีพื้นที่ประมาณ  84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,500 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุก  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ปลูกยางพารา  สวนผลไม้  ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ การดำเนินงานต่างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดุสิต  จึงเน้นไปที่การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น สร้างถนนเพื่อการสัญจรของประชาชน      การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สวัสดิการและสุขภาพชุมชน ตามลำดับ

ลักษณะเด่นที่สำคัญ ได้แก่

1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล            ชนิดต่างๆ นาข้าว

2. การเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้

3. ติดกับแม่น้ำตาปี   ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์กรป่าไม้ ทรัพย์กรน้ำ สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีทรายในแม่น้ำตาปีที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการก่อสร้าง

4. การคมนาคม  ตำบลดุสิตมีถนนสาย 41 ตัดผ่าน ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญในการเดินทาง
และการขนส่ง ระหว่างจังหวัดในภาคใต้และการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ

การพัฒนาตำบลดุสิต  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือภาคประชาชน ภาคเอกชน
และภาครัฐบาล ใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  ให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา  โดยมีหน่วยงานรัฐบาลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  พึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกด้านโดยจัดกระบวนการพัฒนาในเชิงบูรณาการ

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในปีที่ผ่านมา

3.1 สรุปผลการพัฒนา

ภายใต้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2553 – 2560) และแผนพัฒนาสามปี  (2556 – 2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  จากนโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี     โดยสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ตามสรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  คือ

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อบต.ดุสิต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) รวม 261 โครงการ งบประมาณ 270,525,000 บาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้  คือ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ( ล้านบาท ) |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 19 45 24 14 27 3 81 48 | 4,200,000 15,780,000 2,595,000 2,160,000 3,660,000 400,000 225,580,000 15,800,000 |
| รวม | 261 | 270,525,000 |

ผู้บริหารอบต.ดุสิต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555             โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 13,257,830 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 646,900.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 7 | 3,367,400.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 2 | 135,000.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 15,000.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 5 | 502,025.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 6,409,000.00 |
| 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 10 | 2,182,505.00 |
| รวม | 35 | 13,257,830.00 |

อบต.ดุสิต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ            โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27 โครงการ                      จำนวนเงิน 9,539,101 บาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี 2556 | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ ปี 2556 | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 646,900.00 | 2 | 155,891.06 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 7 | 3,367,400.00 | 6 | 3,193,629.36 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 2 | 135,000.00 | 2 | 125,0800.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 | 15,000.00 | 1 | 1,750.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 5 | 502,025.00 | 4 | 422,460.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 6,409,000.00 | 5 | 3,546,500.00 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 10 | 2,182,505.00 | 7 | 2,093,870.76 |
| รวม | 35 | 13,257,830.00 | 27 | 9,539,101.18 |

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1 วิสัยทัศน์   วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

“ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตมีคุณภาพพร้อม  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  เสริมสร้างศักยภาพประชาชน   ทุกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร”

นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

1. ด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3. ด้านสาธารณสุข

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ด้านสังคม

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

8. ด้านการเมืองและการบริหาร

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต 9 ประการ  คือ

- การคมนาคมเพียงพอได้มาตรฐาน

- มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดปี

- ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร

- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำขวัญประจำตำบลดุสิต

“ประตูสู่เมืองนคร  พักผ่อนเกาะลอยน้ำผุด สวยสุดถ้ำกัลยาณมิตร  แหล่งผลิตยางคุณภาพ       แห่จาดเป็นประเพณี  สดุดีพ่อหลวงเลื่อน”

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต (2553-2560) โดยนำ  ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของอำเภอ ถ้ำพรรณรา  และแผนแม่บทชุมชนตำบลดุสิต  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนของบทนำข้างต้นนั้น  ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  มาเป็นส่วนในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ทั้งนี้ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  และยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่กำหนดไว้  คือ

“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดุสิต

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต (พ.ศ. 2553-2560) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์  คือ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต คือ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจัดระบบเครือข่าย

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดเพื่อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไกเสริมรายได้ต่อชุมชน

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีพประจำตำบล

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกำหนดแผนแม่บทชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ

จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่น

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อยกมาตรฐานการศึกษา

2.4 สนับสนุนส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

2.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายสุขภาพ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน

3.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์

3.4 สนับสนุนผู้สูงอายุ  คนพิการ  เด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอกาส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์

4.4 รณรงค์เรื่องความสะอาดในครอบครัวในรูปแบบของการประกวดรางวัล

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันยาเสพติด

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน

5.4 จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลดุสิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1 พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตำบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

7.2 พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านไฟฟ้า  และระบบประปา

7.4 สร้างถนนขนส่งผลิตทางการเกษตรตามความจำเป็น

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.1 ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน   เพื่อประสานแผนพัฒนาตำบล

8.2 พัฒนาบุคลลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ สู่องค์กรปกครองท้องถิ่น

8.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย

8.4 สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

8.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (2558 - 2560)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้มีการปรับเปลี่ยน  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  ทั้งในส่วนของนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่  ในการนำเสนอโครงการหรือปัญหาต่าง ๆ  ที่ประชาคมตำบลนำเสนอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

หลักและแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารตำบลดุสิต ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานที่มีทิศทางเดียวกันหรือมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน ในการที่จะ “แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม ในทุกระดับ” โดยมุ่งเน้นให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและ

ระดับชุมชนหรือระดับหมู่บ้าน ก็จะสามารถทำให้แนวทางการพัฒนามุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศได้นั้น คือ  มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)      ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้

1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.3 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน   โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และภารกิจ 6 ด้าน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32 (1) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ

1.3 ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน

1.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท

1.5 จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1.6 ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

1.7 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม

2.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่           ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

2.4 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน       การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

2.5 ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม       ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน        ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

2.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด

2.8 สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

2.9 ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา        ในทุกด้าน

3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

3.3 รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

3.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล

3.5 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้อง    ให้น้อยลง

3.6 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่

3.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

3.9 ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน

3.10 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

3.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและ        ใช้แผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

4.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

4.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

4.4 ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.5 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน

5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน  ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน   การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติราชการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพร และพัทลุง) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 การผลิต  แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ  แบบครบวงจร

2.2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน

2.3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์,ประมง)

2.4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

2.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและโลจิสติกส์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน์ คือ “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

3.1 การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร

3.2 การท่องเที่ยว

3.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3.4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง

3.5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

4. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด

4.2 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่อำเภอชายฝั่ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร และอำเภอท่าศาลา

4.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ

4.4 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด

4.5 การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินทำกินของราษฎร

4.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

4.7 ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ คนว่างงาน  สินค้ามีราคาแพง  ฯลฯ

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไว้ คือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้

1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.1 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง

1.๒ จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

๑.๓ เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

๑.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๒.๑ ปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒.๓ ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

๒.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

๓.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

๓.๓ สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

๓.๔ สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

๓.๕ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน

๓.๖ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เข้มแข็งภาคเกษตร

๓.๗ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

๔.๑  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ

๔.๒  พัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม

๔.๓  บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๕.๕.๑ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ

๕.๕.๒ พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค

๕.๕.๓ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๕.๔ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

๕.๕.๕ สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ

๕.๕.๖ มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย

๕.๕.๗ เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๕.๕.๘ เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

๕.๕.๙ ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖.๓ ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน

๖.๔ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๖.๕ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ

๖.๖ เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

๖.๗ ควบคุมและลดมลพิษ

๖.๘ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

4.5 นโยบายรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา           เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการ และมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจน และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล  ซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

1.2  กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

1.3  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.4  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

1.5  เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.6  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

1.7  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.8  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.9  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.10  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

1.11  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

1.12  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

1.13  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.14  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1.15  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

1.16  เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

ในส่วนของนโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดำเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 8 ดังต่อไปนี้

2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

3. นโยบายเศรษฐกิจ

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ

อำเภอถ้ำพรรณราได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ 4 ปี       (พ.ศ.2558 - 2561)  ไว้จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  คือ

1 การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร

2 การท่องเที่ยว

3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง

5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

4.7 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

วิสัยทัศน์

“พัฒนาตำบลดุสิตเป็นตำบลน่าอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

พันธกิจ

1. พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

4. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

นโยบาย

1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

2. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

4. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

6. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7. นโยบายการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจัดระบบเครือข่าย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ หมู่ 1 - 11 | เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ | สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ | 330,000 | 440,000 | 550,000 | จำนวน 11 หมู่ | กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆได้รับการส่งเสริม | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนส่งเสริม ให้เกษตรกรทำการปศุสัตว์ และอาหารชุมชน | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ทำการปศุสัตว์และอาหารชุมชน | สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนเกษตรกร ที่มีความพร้อม | กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆได้รับการส่งเสริม | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ | เพื่อพัฒนางานด้าน ปศุสัตว์ของตำบลดุสิต | พัฒนางานด้าน ปศุสัตว์ตำบลดุสิต | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 1 ครั้ง | งานด้านปศุสัตว์ ของตำบลดุสิต ได้รับการพัฒนา | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 480,000 | 590,000 | 700,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดเพื่อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไกเสริมรายได้ต่อชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการตลาดริมทาง | เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งตลาดและประกอบอาชีพเสริม | จัดตั้งตลาดริมทาง ในตำบลดุสิต | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวล | เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงาน | จัดทำโครงการส่งเสริมฯ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 1 ครั้ง | สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงาน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน | เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดค่าใช้จ่าย | จัดการฝึกอบรม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 1 ครั้ง | สามารถลดการใช้พลังงานทดแทนและลดค่าใช้จ่าย | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี | ส่งเสริมการจัดทำ ปุ๋ยชีวภาพ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ | สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีพประจำตำบล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดตั้งศูนย์ฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ศูนย์ | ประชาชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.4  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ตำบลดุสิต | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง | การดำเนินงานเป็น ไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน | เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน | ตำบลดุสิต | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 110,000 | 110,000 | 110,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | -โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.ดุสิตจำนวน 5 แห่ง | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | รร.จำนวน 5 แห่ง | การจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพรุวง |  | ศพด.บ้านพรุวง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 1 ศูนย์ |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิตและ ศพด.บ้านพรุวง |  | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.ดุสิตจำนวน 5 แห่ง และ ศพด.บ้านพรุวง | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | รร.จำนวน 5 แห่ง จำนวน 1 ศูนย์ |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน โดยจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.บ้านพรุวง |  | ศพด.บ้านพรุวง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน 1 ศูนย์ |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | จำนวน 1 แห่ง | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ศพด. 1 ศูนย์ |  | สำนักปลัด/ ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการบัณฑิตน้อย |  | ศพด.บ้านพรุวง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวน 1 ครั้ง |  | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  | ศพด.บ้านพรุวง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 1 ครั้ง |  | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 9,130,000 | 9,130,000 | 9,130,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2  ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ของเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน | จัดงานวันเด็กฯ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน 1 ครั้ง | เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณี | จัดงานประเพณี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อสืบสานประเพณี | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อสืบสานประเพณี | จัดงานแห่เทียนพรรษา | 15,000 | 15,000 | 15,000 | จำนวน 4 แห่ง | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อสืบสานประเพณี | จัดงานประเพณี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสาร์ทเดือนสิบ | เพื่อสืบสานประเพณี | สนับสนุนการจัดงานประเพณี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน | สำนักปลัด/ อ.ถ้ำพรรณรา |
| 7 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อสืบสานประเพณี | งานประเพณีต่างๆ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ | เพื่อแสดงความจงรักภักดี | จัดกิจกรรมวันสำคัญ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 3 ครั้ง | ได้แสดงความจงรักภักดี | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 560,000 | 560,000 | 560,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

2.5  สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดอบรมเกี่ยวกับพิธีกรทางศาสนา | เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเกี่ยวกับพิธีกรรม ทางศาสนาอย่างถูกต้อง | จัดอบรมประชาชน ตำบลดุสิต | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการอบรม | มีพิธีกรทางศาสนาเพิ่มมากขึ้นและสามารถประกอบพิธีกรรมได้ถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดอบรมเยาวชน ทางด้านศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้เรียนรู้ทางด้านศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม | เยาวชนตำบลดุสิต | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนเยาวชน ที่เข้ารับการอบรม | เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจทาง ด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

3.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายสุขภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนได้ออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนได้ออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
| 3 | ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล | เพื่อเป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬา | ก่อสร้างสนามกีฬา | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | สนามกีฬา | ตำบลดุสิตมีสนามกีฬาใช้ในการแข่งขันกีฬา | สำนักปลัด/ ส่วนโยธา |
|  | รวม |  |  | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข มูลฐาน หมู่ 1 - 11 (อสม.) | เพื่อพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขมูลฐาน | ศสมช.หมู่ 1 - 11 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | จำนวน 11 หมู่ | ระบบบริการสาธารณสุข มูลฐานได้รับการพัฒนา | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต | เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลดุสิต ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 265,000 | 265,000 | 265,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

3.3  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคฯ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน 2 ครั้ง | สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค | สำนักปลัด/ ปศุศัตว์อำเภอ |
| 2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันโรคติดต่อ | จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคฯ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง | สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคได้ | สำนักปลัด/ รพ.สต.2 แห่ง |
| 3 | โครงการฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการ กู้ชีพ (otos) อบต.ดุสิต | เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสพภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพ | จัดการฝึกอบรม | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนในตำบลดุสิตได้รับการดูแลด้านสุขภาพ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 220,000 | 220,000 | 220,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

3.4  สนับสนุนผู้สูงอายุ  คนพิการ  เด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอกาส

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการเด็กและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา | ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและผู้ด้อย โอกาสตำบลดุสิต | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 1 ครั้ง | มีผู้สูงอายุ ผู้พิการเด็กและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรี (เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมสตรี) | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี | กลุ่มสตรีตำบลดุสิต | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง | สตรีได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 210,000 | 210,000 | 210,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ตำบลดุสิต | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการขยะมูลฝอย ครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม | เพื่อจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ | ตำบลดุสิต | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวน 11 หมู่ | ปัญหาขยะมูลฝอยได้รับการแก้ไข | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | -โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภาย ในตำบล เช่น เกาะลอยน้ำผุด เป็นต้น | เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในตำบล | แหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยวตำบลดุสิต | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | จำนวน 1 แห่ง | แหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายใน ตำบลได้รับการพัฒนา | สำนักปลัด/ ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของตำบล | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | สามารถสร้างรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ตำบลดุสิต | เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ ประชาชนในตำบลดุสิต | กองทุนสวัสดิการตำบลดุสิต | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนในตำบลดุสิตได้รับสวัสดิการ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.3  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนส่งเสริมสนับสนุน งาน อปพร.อบต.ดุสิต | เพื่อสนับสนุนงาน อปพร.อบต.ดุสิต | อปพร.อบต.ดุสิต | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | งาน อปพร.อบต.ดุสิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งาน อปพร. | เพื่อสนับสนุนงาน อปพร.อบต.ดุสิต | อปพร.อบต.ดุสิต | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ | งาน อปพร.อบต.ดุสิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวน 2 ครั้ง | สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 260,000 | 260,000 | 260,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1  พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตำบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาและปรับปรุง เวปไซต์ของ อบต.ดุสิต | เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล | เวปไซต์ ของ อบต.ดุสิต | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง | มีเวปไซต์ที่มีประสิทธิภาพไว้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4

7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนสายโคกเคียน-เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 8,10,4,3,11 (ระยะที่7) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 7,980,000 | - | - | 3,880 เมตร | ถนน/ไฟฟ้า/ประปา และสาธารณูปโภค มีการพัฒนา | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง 41 –แยกร.ร ทุ่งโพธิ์งาม ม.10,4 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 1,890,000 | - | - | 1,200 เมตร |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนสาย แยกต้นจิก- เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 5,7 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 2,340,000 | - | - | 1,000 เมตร |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนแยกวัดสวนพิกุล- แยกอนามัยพรรณราชลเขต หมู่ที่ 6,3 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | 6,318,000 | - | 2,700 เมตร |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนสายแยกหนองจิก- เขตสุราษฎร์(ระยะที่3) หมู่ที่ 4 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 3,500,000 | - | - | 2,000 เมตร |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน แยกออมทรัพย์- เกาะลอยน้ำผุด (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 3 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 1,400,000 | - | - | 600 เมตร |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน บ.เกาะขวัญ – บ.ยางใช้ หมู่ที่ 1 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 315,000 | - | - | 200 เมตร |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนแยกทางหลวง41 (ครูทัย) – บ.ทุ่งหนองควาย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10,4 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 2,340,000 | - | - | 1,000 เมตร |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนสามแยกวัดวังรี-ถนนสายหน้า อบต.ดุสิต หมู่ที่ 5 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 2,340,000 | - | - | 1,000 เมตร |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน แยกทางหลวง 41 –เขตสุราษฎร์ธานี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่10,4 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 2,392,000 | - | - | 1,150 เมตร |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้าง ถนน แยกทางหลวง 41 (ร้านวังรีการยาง)-บ.นางเลขา บุญทอง หมู่ที 5 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 930,000 | - | - | 400 เมตร | ถนน/ไฟฟ้า /ประปาและสาธารณูปโภค มีการพัฒนา | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน สาย ร.ร สวนพิกุล - บ.ในทอน หมู่ที่ 6 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 2,800,000 | - | - | 1,200 เมตร |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน แยก บ.นายปลื้ม- แยก บ.นายสมโชค หมู่ที่ 7 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | 3,040,000 | - | 1,300 เมตร |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนายชำนาญ อ่อนรัตน์ - สระน้ำบ้านโคกปันฝ้าย หมู่ที่ 3,6 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | 2,040,000 | - | 1,300 เมตร |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน แยก ร.ร.สวนพิกุล- บ.ทุ่งมวง หมู่ที่ 6 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | 700,000 | - | 500 เมตร |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน บ.นายสมพร- บ่อน้ำ บ.นายสมรส หมู่ที่ 6 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | - | 700,000 | 500 เมตร |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนสายแยก บ.นายประทีป-เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 7 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | - | 2,040,000 | 1,300 เมตร |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนสายแยกหนองค้อ- บ.นายช่วยชาติ หมู่ที่ 9 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 2,080,000 | - | - | 1,000 เมตร |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนแยก บ.นายเจนวิทย์- บ.หารน้ำใส |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 2,800,000 | - | - | 1,800 เมตร |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน บ.นายกรด- บ.นายมาศ (ระยะที่ 2) หมู่ 10,4 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | 3,800,000 | - | 1,850 เมตร |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน สายวัดวังรี– บ.ลุงพรี้ หมู่ที่ 5,7 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 5,400,000 | - | - | 2,200 เมตร | ถนน/ไฟฟ้า/ประปา และสาธารณูปโภค มีการพัฒนา | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน ท่าส้าน- วังปริง หมู่ที่ 6 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | - | 2,300,000 | 1,500 เมตร |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน ผช.อุเทน แสงมณี-ถนนสาย 41 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 3,500,000 | - | - | 1,500 เมตร |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน สาย บ้านนาย กิติศักดิ์-เขตสุราษฎร์ หมู่ 7 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | - | 2,300,000 | 1,000 เมตร |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน สายวัดวังรี – บ.นางเกสร หมู่ที่ 7 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | - | 3,500,000 | 1,500 เมตร |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน สาย ถนนหลวง 41-บ.นายเวียง ชูโลก หมู่ที่ 9 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | - | - | 3,700,000 | 1,600 เมตร |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน บ.โคกเคียน -บ้านเทวี หมู่ 8 |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 1,750,000 | - | - | 1,000 เมตร |  |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเกาะขวัญ -บ้านคลองกา |  | ถนนที่ก่อสร้างได้ | 6,200,000 | - | - | 3,860 เมตร |  |  |
| 29 | ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนและ ท่อระบายน้ำ,ท่อลอด คสล/ท่อเหลี่ยม | เพื่อแก้ไขปัญหา การจราจรถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ดุสิตและการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง | ถนนทุกสาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ดุสิต | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. คลองเล หมู่ที่ 3 |  | สะพาน | 10,000,000 | - | - | จำนวน 1 แห่ง |  |  |
| 31 | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในตำบล | เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ | ถนนภายในตำบล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนป้ายชื่อ ถนนที่จัดทำ | ชื่อถนนมีความเป็นระเบียบ |  |
|  | รวม |  |  | 62,057,000 | 17,998,000 | 16,640,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4

7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.2  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง หอถังบ้านควนช้างตายและที่ทำการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหน้าเขา | เพื่อแก้ไขปัญหา ระบบประปาหมู่บ้าน | บ่อบาดาล พร้อมหอถัง | 2,000,000 | - | - | จำนวน 1 แห่ง | ระบบประปาหมู่บ้านสามรถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา /กรมทรัพย์ฯ |
| 2 | โครงการขุดลอกคลองในตำบลดุสิต | เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ | คลองในตำบลดุสิต | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนคลอง ที่ได้ขุดลอก | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำคลองเล พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำ | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำ | คลองเล หมู่ 3,4,11 ต.ดุสิต | - | 15,000,000 | 15,000,00 |  | ต้นน้ำคลองเลได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู | ส่วนโยธา/ |
| 4 | โครงการพัฒนาหนองนางไหล | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำ | หนองนางไหล หมู่ 9 ต.ดุสิต | - | 2,000,000 | - | จำนวน 1 แห่ง | หนองนางไหลได้รับการพัฒนาและสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการพัฒนาคลองวง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำ | คลองวง หมู่ 2,6,8 | - | 3,000,000 | - | จำนวน 1 แห่ง | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี | ส่วนโยธา |
|  | รวม |  |  | 3,000,000 | 21,000,000 | 16,000,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4

7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านไฟฟ้าและระบบประปา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล | เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ดับบ่อย | ขยายเขตไฟฟ้า ในตำบลดุสิต | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนไฟฟ้า ที่ได้ขยายเขต | แก้ปัญหาไฟฟ้าดับได้ | ส่วนโยธา |
| 2 | ปรับปรุง/ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ | เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน | ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตำบลดุสิต | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ได้ปรับปรุง/ติดตั้ง | สามารถลดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมได้ | ส่วนโยธา |
| 3 | ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง | ระบบประปา ตำบลดุสิต | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต บำรุงรักษา | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบริการ งานด้านประปา | เพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน | จ้างเหมาบริการ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน 2 คน | ระบบประปาหมู่บ้าน มีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา |
|  | รวม |  |  | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.1  ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  เพื่อประสานแผนพัฒนาตำบล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำเวทีประชาคม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 11 หมู่ | ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.2  พัฒนาบุคลลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ดุสิต | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน | พัฒนาบุคลากรของ อบต.ดุสิต | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน 1 ครั้ง | บุคลากรของ อบต.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | อบต.ดุสิต |
| 3 | โครงการจ้างเหมาบริการงานต่างๆ เช่น การทำความสะอาดสำนักงาน งานปศุสัตว์ งานบันทึกข้อมูล และงานอื่นๆ |  | จ้างเหมาบริการ ตามความจำเป็น | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวน 3 คน | การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 350,000 | 350,000 | 350,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเลือกตั้ง | เพื่อส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย | ตำบลดุสิต | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องประชาธิปไตย |  | ตำบลดุสิต | 5,000 | 5,000 | 5,000 | จำนวน 1 ครั้ง |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | ตำบลดุสิต | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนมีความรู้ ด้านกฏหมายเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 215,000 | 215,000 | 215,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.4  สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจ้างประเมินความพึงพอใจ ในการ ให้บริการประชาชนของ อบต. | เพื่อให้การปฎิบัติงานอบต.ดุสิตเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล | จ้างประเมิน ความพึงพอใจ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวน 1 ครั้ง | การปฎิบัติงาน อบต.ดุสิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน |  | ออกหน่วยเคลื่อนที่ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | จำนวน 11 ครั้ง |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของ อบต. |  | จัดนิทรรศการแสดงผลงาน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวน 1 ครั้ง |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดทำเวทีชาวบ้าน |  | จัดทำเวทีชาวบ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ |  | ปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ | 35,000 | 35,000 | 35,000 | จำนวน 1 ศูนย์ |  | สำนักปลัด ส่วนการคลัง |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ |  | จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ |  | สำนักปลัด/ ส่วนการคลัง/ ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการจัดซื้อรถยนต์ |  | จัดซื้อรถยนต์ | 1,400,000 | - | - | จำนวน 2 คัน |  | สำนักปลัด/ ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ |  | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 80,000 | - | - | จำนวน 2 คัน |  | สำนักปลัด/ ส่วนการคลัง/ ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน |  | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน | 100,000 | - | - | จำนวน 1 ครั้ง |  | สำนักปลัด/ ส่วนโยธา |
|  | รวม |  |  | 3,681,000 | 2,101,000 | 2,101,000 |  |  |  |

ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.5  พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บ ค่าน้ำประปาและงานอื่นๆ | เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต.เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ | จ้างเหมาบริการ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน 2 คน | การจัดเก็บรายได้ ของ อบต.เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนการคลัง |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | พัฒนาระบบข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน 1 ครั้ง |  | ส่วนการคลัง |
| 3 | โครงการออกหน่วยบริการ รับชำระภาษีเคลื่อนที่ |  | ออกหน่วยบริการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 11 หมู่ |  | ส่วนการคลัง |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ การจัดเก็บภาษี |  | ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การจัดเก็บภาษี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวน 1 ครั้ง |  | ส่วนการคลัง |
|  | รวม |  |  | 370,000 | 370,000 | 370,000 |  |  |  |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจัดระบบเครือข่าย 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนตลาดเพื่อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไก เสริมรายได้ต่อชุมชน 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีประจำตำบล 1.4 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกำหนดแผนแม่บทชุมชน | 3 4 - 2 - | 480,000 200,000 - 110,000 - | 3 4 - 2 - | 590,000 200,000 - 110,000 - | 3 4 - 2 - | 700,000 200,000 - 110,000 - | 9 12 - 6 - | 1,770,000 600,000 - 330,000 - |
| รวม | 9 | 790,000 | 9 | 900,000 | 9 | 1,010,000 | 27 | 2,700,000 |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการศึกษา ทั้งในและ นอกระบบ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา ร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อยกมาตรฐานการศึกษา 2.4 สนับสนุน ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 2.5 สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรมทั้งในและนอก สถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ | 7 8 - - 2 | 9,130,000 560,000 - - 100,000 | 7 8 - - 2 | 9,130,000 560,000 - - 100,000 | 7 8 - - 2 | 9,130,000 560,000 - - 100,000 | 21 24 - - 6 | 27,390,000 1,680,000 - - 300,000 |
| รวม | 17 | 9,790,000 | 17 | 9,790,000 | 17 | 9,790,000 | 51 | 29,370,000 |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน 3.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์ 3.4 สนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส | 3 2 3 2 | 1,350,000 265,000 220,000 210,000 | 3 2 3 2 | 1,350,000 265,000 220,000 210,000 | 3 2 3 2 | 1,350,000 265,000 220,000 210,000 | 9 6 9 6 | 4,050,000 795,000 660,000 630,000 |
| รวม | 10 | 2,045,000 | 10 | 2,045,000 | 10 | 2,045,000 | 30 | 6,135,000 |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม 4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ 4.4 รณรงค์เรื่องความสะอาดในครอบครัวในรูปแบบของการประกวด รางวัล | 1 1 2 - | 10,000 500,000 5,100,000 - | 1 1 2 - | 10,000 500,000 5,100,000 - | 1 1 2 - | 10,000 500,000 5,100,000 - | 3 3 6 - | 30,000 1,500,000 15,300,000 - |
| รวม | 4 | 5,610,000 | 4 | 5,610,000 | 4 | 5,610,000 | 12 | 16,830,000 |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อ ป้องกันยาเสพติด 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน 5.4 จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลดุสิต | 1 1 3 - | 100,000 200,000 260,000 - | 1 1 3 - | 100,000 200,000 260,000 - | 1 1 3 - | 100,000 200,000 260,000 - | 3 3 9 - | 300,000 600,000 780,000 - |
| รวม | 5 | 560,000 | 5 | 560,000 | 5 | 560,000 | 15 | 1,680,000 |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตำบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ | 1 - | 10,000 - | 1 - | 10,000 - | 1 - | 10,000 - | 3 - | 30,000 - |
| รวม | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบ โครงสร้างพื้นฐาน 7.1 ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม 7.2 พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านไฟฟ้า และประปา 7.4 สร้างถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตรตามความจำเป็น 7.5 สร้างอุปกรณ์และโรงเรือนตามความจำเป็นของหน่วยงาน | 20 2 4 - - | 62,057,000 3,000,000 2,150,000 - - | 7 4 4 - - | 17,998,000 21,000,000 2,150,000 - - | 8 2 4 - - | 16,640,000 16,000,000 2,150,000 - - | 35 8 12 - - | 96,695,000 40,000,000 6,450,000 - - |
| รวม | 26 | 67,207,000 | 15 | 41,148,000 | 14 | 34,790,000 | 55 | 143,145,000 |

ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2558 ถึง 2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 8.1 ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อประสานแผนพัฒนาตำบล 8.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพประสิทธิภาพเพื่อสอดคล้องกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 8.4 สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 8.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร | 1 2 3 9 4 | 10,000 350,000 215,000 3,681,000 370,000 | 1 2 3 6 4 | 10,000 350,000 215,000 2,101,000 370,000 | 1 2 3 6 4 | 10,000 350,000 215,000 2,101,000 370,000 | 3 6 9 21 12 | 30,000 1,050,000 645,000 7,883,000 1,110,000 |
| รวม | 14 | 4,626,000 | 14 | 3,046,000 | 14 | 3,046,000 | 42 | 10,718,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 86 | 90,638,000 | 75 | 63,109,000 | 74 | 56,861,000 | 235 | 204,408,000 |

ผ. 02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ตามกรอบการประสานแผนที่..............................................................

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | รวม |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายฉนวนจันทร์-คลองกา หมู่ที่ 2,9,5,7 ตำบลดุสิต (ช่วงที่ 2) | 11,735,000 | - | - | 11,735,000 | อบจ.นศ. |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเกาะขวัญ-แยกบ้านจั่นเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต | 2,594,000 | - | - | 2,594,000 | อบจ.นศ. |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ |  | 14,329,000 | - | - | 14,329,000 |  |