ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด
ที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง
จะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้ กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี จึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี   โดยมีการทบทวนเพื่อ ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น จึงมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรก ของห้วงระยะเวลาสามปี มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ ต่อไป

ลักษณะกว้างๆ ของแผนพัฒนาสามปี

1.  เป็นเอกสารที่ แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.  เป็นเอกสารที่ แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
		    ที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี

ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

“ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีคุณภาพพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เสริมสร้างศักยภาพประชาชน ทุกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร” แผนพัฒนาสามปี (2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จึงได้จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ร่วมกับประชาคมตำบลดุสิต กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ดำเนินไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549)

ซึ่งเป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่นยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550–2554)

ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข    เศรษฐกิจคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และ
		     การเรียนรู้

2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม เป็นรากฐานที่มั่นคงของ

ประเทศ

3.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  และการสร้างความ		     มั่นคงของฐานทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง  ธรรมาภิบาล  ในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน

แนวนโยบายธรรมาภิบาลที่สำคัญ คือ

1.  นโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.  นโยบายด้านสังคม

4.  นโยบายด้านการต่างประเทศ

5.  นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ

และแผนพัฒนาจังหวัด ตามยุทธศาสตร์จังหวัด อยู่ดีมีสุข แผนพัฒนาอำเภอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ คือ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีคุณภาพพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เสริมสร้างศักยภาพประชาชน ทุกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร”

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับ ปัญหา ความต้องการของประชาคม และชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปี ให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจำปี

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผล ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหาร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ) ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ภายใต้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่ มีการรับรู้สภาพปัญหาและมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยผ่านเวทีประชาคม รวมถึงการรับรู้ความต้องการของประชาชนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาตามแผนพัฒนายังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

## ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

##### นโยบายรัฐบาล

(นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป)

นโยบายกระทรวง/กรม

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

###### แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ แบบบูรณาการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น)

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แปลนโยบายสู่การปฏิบัติ นำไปสู่การทำงบประมาณ

ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ประวัติศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

เดิม เป็นตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และต่อมา ตำบลดุสิตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2533 โดย แบ่งแยกจากหมู่ที่  6,7,8,9 ในเขตการปกครองของตำบลถ้ำพรรณรา รวม 9 หมู่บ้าน จัดตั้งใหม่ เรียกว่า ตำบลดุสิต และได้เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่จำนวน 52,650 ไร่ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะสภาตำบลดุสิตเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 มีนาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2552 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง จนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ด้านพัฒนาการของตำบลดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยภาพรวม ตำบลดุสิตเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และต่อมาได้มีการขยายฐานด้านอุตสาหกรรม เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งมีการแปรรูปวัตถุดิบจากยางพารา มีภาวะด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัว ทำให้มีการประกอบอาชีพรับจ้าง และการค้าขายมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก รองลงมาเป็นสวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ สำหรับการทำนา     ในอดีตมีการทำนาเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เปลี่ยนจากพื้นที่ทำนามาเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์ม

- สภาพทั่วไป

            - 1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลดุสิตเป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอถ้ำพรรณรา องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนทุ่งสง – เวียงสระ หมู่ที่ 10 ตำบลดุสิตมีขนาดพื้นที่ ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,650 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำตาปี

                - 1.2 สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลดุสิต มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ในที่ลุ่มมีน้ำขังพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1,2,5,7,9 ส่วนที่ราบลุ่มอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3,4,6,8,10,11

สภาพภูมิประเทศประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่

-  พื้นที่ภูเขา		ประมาณ  10 %	ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,265		ไร่

-  พื้นที่ดอน		ประมาณ  70 %	ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36,855	ไร่

-  พื้นที่ลาดเชิงเขา		ประมาณ    8 %	ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,212		ไร่

-  พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ	ประมาณ  12 %	ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,318		ไร่

1.3  ประชากร (ข้อมูลประชากร ณ 31 พฤษภาคม 2554)

| หมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| หมูที่ 1 บ้านเกาะขวัญ หมูที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ หมูที่ 3 บ้านคลองเล หมูที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์งาม หมูที่ 5 บ้านวังรี หมูที่ 6 บ้านสวนพิกุล หมูที่ 7 บ้านคลองกา หมูที่ 8 บ้านควนจำปา หมูที่ 9 บ้านพรุวง หมูที่ 10 บ้านทรายขาว หมูที่ 11 บ้านแหลมดิน | 439 507 218 254 232 312 273 383 276 220 216 | 439 471 215 275 234 328 270 385 289 216 228 | 878 978 433 529 466 640 543 768 565 436 444 |
| รวม | 3,330 | 3,350 | 6,680 |

| หมู่บ้าน | ครัวเรือน |  |  | ประชากร |  |  | ผู้ใหญ่บ้าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 |  |
| หมูที่ 1 บ้านเกาะขวัญ หมูที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ หมูที่ 3 บ้านคลองเล หมูที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์งาม หมูที่ 5 บ้านวังรี หมูที่ 6 บ้านสวนพิกุล หมูที่ 7 บ้านคลองกา หมูที่ 8 บ้านควนจำปา หมูที่ 9 บ้านพรุวง หมูที่ 10 บ้านทรายขาว หมูที่ 11 บ้านแหลมดิน | 306 301 127 162 143 178 167 201 181 166 144 | 310 310 130 168 145 182 168 208 186 174 146 | 314 310 131 168 147 184 168 209 184 176 149 | 860 970 424 519 462 616 543 745 537 433 439 | 865 985 432 514 471 629 541 759 549 442 440 | 878 978 433 529 466 640 543 768 565 436 444 | นายคำพร แสงระวี นายสมคิด ชาญพล นายสมพร บำรุงผล นายพรศิลป์ นามะหึงษ์ นายสัญญา สกุลคง นายสุธรรม พรมทอง นายอุดมพร เหลืองอ่อน นายสุภรณ์ กามูณี นายสุวรรณ สืบ นายวารี กล่อมทอง นายธรรมนูญ รัศมี |
| รวม | 2,076 | 2,127 | 2,140 | 6,548 | 6,627 | 6,680 | นายคำพร แสงระวี กำนันตำบลดุสิต |

ความหนาแน่น	79	คนต่อตารางกิโลเมตร

จำนวนครัวเรือน	2,127	ครัวเรือน

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

1.4  การประกอบอาชีพและรายได้

ประชากรของตำบลดุสิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกปาล์ม นอกจากนี้ ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

รายได้เฉลี่ยของคนในตำบลดุสิตเป็นจำนวนเงิน	35,294 บาท /คน /ปี

อาชีพหลักของคนในตำบล คือ ทำสวนยางพารา

อาชีพรองของคนในตำบล คือ สวนผลไม้ สวนปาล์ม ค้าขาย และรับจ้าง

อาชีพเสริมเป็นลักษณะทำกินทำใช้ในครัวเรือน คือปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์

(ข้อมูลจากแผนชุมชนตำบลดุสิต)

หน่วยธุรกิจในตำบลดุสิต

โรงงานอุตสาหกรรม	1	แห่ง

ปั้มน้ำมัน		1	แห่ง

1.5  การคมนาคม

ตำบลดุสิตมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่

ถนนลาดยาง			จำนวน	16	สาย	สภาพที่ใช้ได้ดี

ถนนหินคลุก/ถนนลูกรัง	จำนวน	48	สาย	สภาพใช้การได้ไม่ตลอดทุกฤดูกาล

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	  6	สาย	สภาพที่ใช้ได้

ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	จำนวน	  2	สาย	สภาพที่ใช้ได้

1.6  สถาบันการศึกษา / ศูนย์พัฒนาความรู้

โรงเรียนประถมศึกษา				จำนวน		5	โรง

-อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6	จำนวน		3	โรง

-อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3	จำนวน		2	โรง (ขยายโอกาส)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					จำนวน		1	แห่ง

โรงเรียนอนุบาล(เอกชน)			จำนวน		1	แห่ง

  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดเศียรดุสิต,วัดวังรีบุญเลิศ,สำนักสงฆ์ถ้ำกัลยาณมิตร	3	แห่ง

  - การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / หมู่บ้าน	  2	แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)			11	แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน				  2	แห่ง  (หมู่ที่ 1และหมู่ที่  2)

อัตราการใช้ส้วมซึมทุกครัวเรือน (100 %)

1.9  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน / ตำรวจชุมชน		1	แห่ง

หอกระจายข่าว					11	แห่ง

ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน					11	แห่ง

ที่ประชุมหมู่บ้าน					11	แห่ง

1.10  การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต			1	แห่ง (เอกชน)

โทรศัพท์สาธารณะ					10	แห่ง (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ)

โทรศัพท์บ้าน					51	ครัวเรือน

1.11 การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

1.12 แหล่งน้ำ

มีลำคลองไหลผ่าน					5	สาย

ลำห้วย						11	สาย

หนอง/บึง/สระ					47	แห่ง

ฝายน้ำล้น						2	ฝาย

แหล่งน้ำกินน้ำใช้ที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน				20	แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ			20	แห่ง

บ่อบาดาลส่วนตัว			2	แห่ง

บ่อน้ำตื้นส่วนตัว			1,093	บ่อ

1.13 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าปลายรา				มีพื้นที่ประมาณ		37,681		ไร่

ป่าทุ่งหนองควาย			มีพื้นที่ประมาณ		15,500		ไร่

ป่าคลองซ่อน			มีพื้นที่ประมาณ		  4,375		ไร่

2. เขตอนุรักษ์เกาะลอยน้ำผุด

2. ศักยภาพในตำบล

2.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

จำนวนบุคลากร							20	คน

ตำแหน่งในสำนักงานปลัด				10	คน

พนักงานส่วนตำบล					5	คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ			3	คน

พนักงานจ้างทั่วไป					2	คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง					6	คน

พนักงานส่วนตำบล					3	คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ			2	คน

ลูกจ้างประจำ					1	คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา						4	คน

พนักงานส่วนตำบล					3	คน

พนักงานจ้างทั่วไป					1	คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

มัธยมศึกษา						1	คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง			2	คน

ปริญญาตรี						15	คน

สูงกว่าปริญญาตรี					2	คน

ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป,พนักงานจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. | นายสง่า ปรีชา สำนักงานปลัด นายไชยชนะ อินทรทัต นายประยูร สิขิวัฒน์ นางพรทิพย์ ศฤงคาร จ.ส.ต.สุรพงษ์ กงรัมย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ นายกฤษฎา สิทธิมหาดำรงกุล นางสาวนุสรา นุภักดิ์ นางสาวนันทยา ชูมณี พนักงานจ้างทั่วไป นายไพสิทธิ์ ไชยรัตน์ นายศิริพงษ์ ศรีมณี ส่วนการคลัง นางสาวจุรีภรณ์ พรหมคุ้ม นางสาวพัทธิยา สนิท นางจิรวรรณ เกื้อรอด ลูกจ้างประจำ นางอุบลรัตน์ ศรีวัฒน์ พนักงานจ้างตามภารกิจ นางสาวสุพรรษา ชูมณี นางสาวพรจิตร ชนะพล ส่วนโยธา นายพงค์ศักดิ์ ธรฤทธิ์ นายประสพ ทรัพย์จิตต์ นายปรีชา บุตรทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ นายสำราญ ชัยภักดี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 7 หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) นิติกร 5 เจ้าพนักงานธุรการ 3 นักพัฒนาชุมชน 3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป ยาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนโยธา 5 นายช่างโยธา 3 ช่างโยธา 1 พนักงานผลิตน้ำประปา |

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายไพเราะ บุญทอง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |
| 2. | นายบุญเรือง ธรฤทธิ์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 |
| 3. | นางสุชาดา จำปาคำ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 |
| 4. | นายสุภชัย จันจำรัส | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |

คณะทำงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสันติ รัฐนิยม | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |
| 2. | นายเจนวิทย์ สังขะเลขา | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |
| 3. | นายสง่า ปรีชา | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต |

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ปี พ.ศ. 2551 – 2555

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | นายไวพจน์ แก้วแกมจันทร์ นางสาวลาวัลย์ เพิ่ม นายสุวัฒน์ กาญจนา นายทวีศิลป์ ไกรนรา นายสมหมาย ระกำ นายเชี่ยว รักษาวงศ์ นายศักดา วิเศษโชค นายสันติ รัฐนิยม นายอุเทน หอมแก้ว นายเฉลิม บูระพา นายจงจิตร เกลี้ยงกลม นายทวี พรมรักษา นายไกรสนธิ์ ชัยเพชร นายจรัญ ยะโส นายภูสิทธิ์ ฉุริกา นายชลเดช สับสนอง นายสุวรรณ นนทฤทธิ์ นายธีรวัช สุกใส | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 |

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ปี พ.ศ. 2551 – 2555 (ต่อ)

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. 20. 21. 22. | นายสุเชษฐ์ โสดา นางวิภาวดี ไสหลวง นายพิทักษ์ ไชยยัง นายเจนวิทย์ สังขะเลขา | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | สมาชิกสภาหมู่ที่ 10 สมาชิกสภาหมู่ที่ 10 สมาชิกสภาหมู่ที่ 11สมาชิกสภาหมู่ที่ 11 |

ระดับการศึกษาของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ระดับประถมศึกษา						7	คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น				9	คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย				3	คน

ระดับอนุปริญญา						-	คน

ระดับปริญญาตรี						6	คน

2.2 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ประจำปีงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2553

รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง				 1,474,091.06	บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้			 11,156,368.07	บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั่วไป				 6,518,723.00	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				 	 6,905,100.00	บาท

รวมเงินรายได้ของ อบต. ดุสิต   ณ 30 กันยายน 2552	26,054,282.13	บาท

ตารางแสดงข้อมูลด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน (ณ 30 กันยายน 2553)

| ปีงบประมาณ | รายรับ | รวม |
| --- | --- | --- |
| 2550 2551 2552 2553 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 53 | รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมรายรับ | 1,015,123.28 8,276,008.98 4,767,019.00 9,810,189.00 23,868,340.26 1,233,491.04 8,226,368.88 8,345,336.98 4,269,758.00 22,074,954.90 1,109,082.70 8,316,460.99 8,147,575.40 6,980,690.06 24,553,809.15 1,474,091.06 11,156,368.07 6,518,723.00 6,905,100.00 26,054,282.13 |

2.3 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มต่างๆมีทั้งหมด				64	กลุ่ม แยกเป็น

กลุ่ม/กองทุนระดับตำบล

กองทุนสวัสดิการตำบลดุสิต

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต

กลุ่มทำสวนตำบลดุสิต

กลุ่ม/กองทุนระดับหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1

1. กองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มกองทุน แก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

3. กลุ่มออมทรัพย์

4. กลุ่มแม่บ้าน

5.กลุ่มเลี้ยงปลา

หมู่ที่ 2

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มออมทรัพย์

3. กลุ่มฌาปณกิจ

4. กลุ่มข้าวสาร

5. กลุ่มอาชีพเสริม

หมู่ที่ 3

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มออมทรัพย์

3. กลุ่มน้ำยางสด

4. กลุ่มปุ๋ย

5. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

6. กลุ่มปลุกผัก

7. กลุ่มแม่บ้าน

หมู่ที่ 4

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

3. กลุ่มปุ๋ย

4. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

5. กลุ่มแม่บ้าน

6. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

7. กลุ่ม อสม.

8. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

9. กลุ่มร้านค้าชุมชน

10. กลุ่มข้าวสาร

หมู่ที่ 5

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มออมทรัพย์

3. กลุ่มแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

4. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

5. กลุ่มพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

6. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

หมู่ที่ 6

1.กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มแม่บ้าน

3. กลุ่ม แก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

4. กลุ่มเพาะเห็ด

5. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

หมู่ที่ 7

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่ม แก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

3. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

4. กลุ่มข้าวสาร

5. กลุ่มแม่บ้าน

6. กลุ่มกลองยาว

7. กลุ่มช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

8. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ 8

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มออมทรัพย์

3. กลุ่ม แก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

4. กลุ่มแม่บ้าน

5. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

6. กลุ่มเลี้ยงปลา

หมู่ที่ 9

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่มออมทรัพย์

3. กลุ่มแม่บ้าน

4. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ 10

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่ม แก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

3. กลุ่มแม่บ้าน

หมู่ที่ 11

1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

2. กลุ่ม แก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

3. กลุ่มแม่บ้าน

4. กลุ่มเลี้ยงปลา

5. กลุ่มข้าวสาร

6. กลุ่มปุ๋ย

ตำบลดุสิตมีศูนย์เรียนรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทน 2 ศูนย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11

ลักษณะเด่นของพื้นที่

ตำบลดุสิตมีพื้นที่ประมาณ   84  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  52,500 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุก  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ปลูกยางพารา  สวนผลไม้  ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ การดำเนินงานต่างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดุสิต  จึงเน้นไปที่การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น สร้างถนน เพื่อการสัญจรของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สวัสดิการและสุขภาพชุมชน ตามลำดับ

ลักษณะเด่นที่สำคัญ ได้แก่

1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล            ชนิดต่างๆ นาข้าว

2. การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้

3. ติดกับแม่น้ำตาปี   ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์กรป่าไม้ ทรัพย์กรน้ำ สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีทรายในแม่น้ำตาปีที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการก่อสร้าง

4. การคมนาคม  ตำบลดุสิตมีถนนสาย 41 ตัดผ่าน ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญในการเดินทาง
และการขนส่ง ระหว่างจังหวัดในภาคใต้และการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ

การพัฒนาตำบลดุสิต  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือภาคประชาชน ภาคเอกชน
และภาครัฐบาล ใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  ให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา  โดยมีหน่วยงานรัฐบาลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  พึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกด้านโดยจัดกระบวนการพัฒนาในเชิงบูรณาการ

ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในปีที่ผ่านมา

3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา

ภายใต้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (2553 – 2560)  และแผนพัฒนาสามปี  (2553 – 2555)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  จากนโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี โดยสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ตามสรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552  คือ

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อบต.ดุสิต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) เมื่อวันที่   29  มิถุนายน  2552 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) รวม 188 โครงการ งบประมาณ 85,565,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ คือ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ( ล้านบาท ) |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้าง พื้นฐาน 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 16 26 23 17 19 13 51 23 | 2,840,000.00 5,970,000.00 2,557,000.00 1,310,000.00 3,100,000.00 1,520,000.00 67,470,000.00 1,190,000.00 |
| รวม | 188 | 85,975,000.00 |

ผู้บริหารอบต.ดุสิต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 151 โครงการ งบประมาณ 12,453,390 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ตามข้อบัญญัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 13 | 980,200 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 33 | 3,675,230 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 19 | 1,606,500 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 30,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 26 | 545,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 49,000 |
| 7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,751,500 |
| 8 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 46 | 2,815,960 |
| รวม | 151 | 12,453,390 |

อบต.ดุสิต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้กำหนดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 151 โครงการ โดยประมาณการรายจ่ายตามจำนวนโครงการไว้ทั้งสิ้น 12,453,390  บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 124 โครงการ จำนวนเงิน 11,404,460.43  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 124 โครงการ จำนวนเงิน 11,404,460.43 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2553 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการปี 2553 | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 13 | 980,200 | 13 | 238,540.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 33 | 3,675,230 | 24 | 3,135,341.60 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 19 | 1,606,500 | 18 | 1,556,900.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 30,000 | 1 | 2,700.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 26 | 545,000 | 21 | 450,540.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 49,000 | 1 | 49,000.00 |
| 7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,751,500 | 10 | 2,768,697.28 |
| 8 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 46 | 2,815,960 | 38 | 3,129,741.55 |
| รวม | 151 | 12,453,390 | 124 | 11,404,460.43 |

ส่วนที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

“ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีคุณภาพพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เสริมสร้างศักยภาพประชาชน ทุกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร”

นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

1. ด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3. ด้านสาธารณสุข

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ด้านสังคม

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

8. ด้านการเมืองและการบริหาร

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  9  ประการ  คือ

- การคมนาคมเพียงพอได้มาตรฐาน

- มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดปี

- ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร

- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำขวัญประจำตำบลดุสิต

“ประตูสู่เมืองนคร พักผ่อนเกาะลอยน้ำผุด สวยสุดถ้ำกัลยาณมิตร  แหล่งผลิตยางคุณภาพ   แห่จาดเป็นประเพณี สดุดีพ่อหลวงเลื่อน”

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  (2553-2560)  โดย
นำยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของอำเภอถ้ำพรรณรา  และแผนแม่บทชุมชนตำบลดุสิต  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งฉบับที่  9  ต่อเนื่องฉบับที่  10  ตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนของบทนำข้างต้นนั้น  ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  มาเป็นส่วนในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ทั้งนี้ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  และยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่กำหนดไว้  คือ

“นครแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดุสิต

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  (พ.ศ.  2553-2560)  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  8  ยุทธศาสตร์  คือ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต คือ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจัดระบบเครือข่าย

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดเพื่อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไกเสริมรายได้ต่อชุมชน

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีพประจำตำบล

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกำหนดแผนแม่บทชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ    จารีต     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่น

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อยกมาตรฐานการศึกษา

2.4 สนับสนุนส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

2.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายสุขภาพ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน

3.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์

3.4 สนับสนุนผู้สูงอายุ  คนพิการ  เด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอกาส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์

4.4 รณรงค์เรื่องความสะอาดในครอบครัวในรูปแบบของการประกวดรางวัล

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันยาเสพติด

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน

5.4 จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลดุสิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1 พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตำบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

7.2 พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านไฟฟ้า  และระบบประปา

7.4 สร้างถนนขนส่งผลิตทางการเกษตรตามความจำเป็น

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.1 ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน   เพื่อประสานแผนพัฒนาตำบล

8.2 พัฒนาบุคลลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ สู่องค์กรปกครองท้องถิ่น

8.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย

8.4 สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

8.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (2555-2557)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้มีการปรับเปลี่ยน  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  ทั้งในส่วนของนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่  ในการนำเสนอโครงการ  หรือปัญหาต่าง ๆ  ที่ประชาคมตำบลนำเสนอมายัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

หลักและแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารตำบลดุสิต ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานที่มีทิศทางเดียวกันหรือมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน ในการที่จะ “แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม ในทุกระดับ” โดยมุ่งเน้นให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับชุมชนหรือระดับหมู่บ้าน ก็จะสามารถทำให้ แนวทางการพัฒนามุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศได้ นั้นคือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

- ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง

- ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี  พ.ศ.  2555-2557

1. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ      โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์   การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   ได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2553 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ

1.3 ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน

1.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท

1.5 จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1.6 ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

1.7 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม

2.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่           ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

2.4 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน       การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

2.5 ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม       ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน        ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

2.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด

2.8 สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

2.9 ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา        ในทุกด้าน

3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน	  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

3.3 รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

3.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล

3.5 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้อง    ให้น้อยลง

3.6 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่

3.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

3.9 ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก

3.10 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

3.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

4.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

4.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

4.4 ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.5 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน

5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน  ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน   การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติราชการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพร และพัทลุง) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 การผลิตและแปรรูปสินค้ายางพารา

2.2 การผลิตและแปรรูปสินค้าปาล์มน้ำมัน

2.3 ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2.4 พัฒนาการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน์ คือ “นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

3.2 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3.3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

3.4 การขจัดปัญหาความยากจน

3.5 การพัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด

4.2 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่อำเภอชายฝั่ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร และอำเภอท่าศาลา

4.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ

4.4 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด

4.5 การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินทำกินของราษฎร

4.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

4.7 ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ คนว่างงาน  สินค้ามีราคาแพง  ฯลฯ

4.4 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไว้ คือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง

3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

    - ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

ด้านคุณภาพคนความเข้มแข็งชุมชนและสังคม

- พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปัญญา มีความสมดุล เข้าถึงหลัก      ศาสนา มีคุณธรรม นำความรอบรู้ มีสัมมาอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต

- พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สงบ และแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ด้านเศรษฐกิจ

- เศรษฐกิจมีคุณภาพโครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลมากขึ้น

- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

- ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

ด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- รักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร

- รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- วางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพด้านธรรมาภิบาล

- มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคส่วนดีขึ้น

- สร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย

4.5 นโยบายรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่   30 ธันวาคม 2551  รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้คุณธรรมนำความรู้ และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจน และระยะการบริหารราชการ 3 ปีของรัฐบาลซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค

1.2 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน

1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเร่งรัดติดตาม แก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และกำหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วน

ในส่วนของนโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดำเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 8 ดังต่อไปนี้

2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 นโยบายการศึกษา

3.2 นโยบายแรงงาน

3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข

3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ

4. นโยบายเศรษฐกิจ

4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค

4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

4.2.1 ภาคเกษตร

4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม

4.2.3 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ

4.2.4 การตลาด การค้า และการลงทุน

4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4.4 นโยบายพลังงาน

4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม

8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ ภายใต้ทิศทางหลัก  8  ทิศทาง  คือ

    - พลเรือน  ใฝ่เรียนรู้  อยู่เป็นนิจ

    - ร่วมสานกิจพัฒนาทั้งแผ่นดิน

    - ชีวิตมีคุณค่าทั้งแผ่นดิน

    - เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม

    - เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่

    - สิ่งแวดล้อมสมดุลดีอย่างเหมาะสม

    - ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม

    - ด้านประชาคมและชุมชนเข้มแข็ง

4.7 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจัดระบบเครือข่าย

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดเพื่อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไกเสริมรายได้ต่อชุมชน

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีพประจำตำบล

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกำหนดแผนแม่บทชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ    จารีต     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่น

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อยกมาตรฐานการศึกษา

2.4 สนับสนุนส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

2.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายสุขภาพ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน

3.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์

3.4 สนับสนุนผู้สูงอายุ  คนพิการ  เด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอกาส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์

4.4 รณรงค์เรื่องความสะอาดในครอบครัวในรูปแบบของการประกวดรางวัล

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันยาเสพติด

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน

5.4 จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลดุสิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1 พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตำบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

7.2 พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านไฟฟ้า  และระบบประปา

7.4 สร้างถนนขนส่งผลิตทางการเกษตรตามความจำเป็น

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.1 ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน   เพื่อประสานแผนพัฒนาตำบล

8.2 พัฒนาบุคลลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ สู่องค์กรปกครองท้องถิ่น

8.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย

8.4 สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

8.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร

ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจัดระบบเครือข่าย 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดเพื่อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไกเสริมรายได้ต่อชุมชน 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีประจำตำบล 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกำหนด แผนแม่บทชุมชน | 1 1 1 1 1 | 500,000 500,000 50,000 200,000 500,000 | 1 1 1 1 1 | 500,000 500,000 50,000 200,000 500,000 | 1 1 - 1 1 | 500,000 500,000 - 200,000 500,000 | 3 3 2 6 3 |  | 1,500,000 1,500,000 100,000 600,000 1,500,000 |
| รวม | 5 | 1,350,000 | 5 | 1,350,000 | 4 | 1,200,000 | 14 |  | 3,900,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำกิจกรรม การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา ร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อยกมาตรฐานการศึกษา 2.4 สนับสนุน ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 2.5 สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ | 5 3 2 2 1 | 2,839,000 400,000 350,000 2,500,000 50,000 | 5 3 2 1 1 | 2,839,000 400,000 350,000 2,000,000 50,000 | 5 3 2 - 1 | 2,839,000 400,000 350,000 - 50,000 | 15 9 6 3 3 | 300,000 1,200,000 1,050,000 4,500,000 150,000 |
| รวม | 13 | 6,130,000 | 12 | 5,630,000 | 11 | 3,630,000 | 36 | 15,390,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลัง กายเพื่อสุขภาพ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน 3.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์ 3.4 สนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส | 2 2 2 1 | 500,000 165,000 150,000 200,000 | 2 2 2 1 | 200,000 165,000 150,000 200,000 | 2 2 2 1 | 200,000 165,000 150,000 200,000 | 6 6 6 3 | 900,000 495,000 450,000 600,000 |
| รวม | 7 | 1,050,000 | 7 | 715,000 | 7 | 715,000 | 21 | 2,445,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ 4.4 รณรงค์เรื่องความสะอาดในครอบครัวในรูปแบบของการประกวดรางวัล | 1 1 3 - | 50,000 30,000 650,000 | 1 1 3 - | 50,000 30,000 650,000 | 1 - 3 - | 50,000 - 650,000 - | 3 2 9 - | 150,000 60,000 1,900,000 - |
| รวม | 5 | 730,000 | 5 | 730,000 | 4 | 700,000 | 14 | 2,110,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันยาเสพติด 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน 5.4 จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลดุสิต | 2 1 4 - | 270,000 50,000 750,000 | 2 1 4 | 270,000 50,000 750,000 | 6 1 4 | 270,000 50,000 750,000 | 6 1 12 | 810,000 150,000 2,250,000 |
| รวม | 7 | 1,070,000 | 7 | 1,070,000 | 7 | 1,070,000 | 21 | 3,210,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตำบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ | 1 1 | 200,000 50,000 | 1 1 | 200,000 50,000 | 1 1 | 200,000 50,000 | 3 3 | 600,000 150,000 |
| รวม | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 6 | 750,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 7.1 ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม 7.2 พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านไฟฟ้าและประปา 7.4 สร้างถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตรตามความจำเป็น 7.5 สร้างอุปกรณ์และโรงเรือนตามความจำเป็นของหน่วยงาน | 10 2 2 - 5 | 38,500,000 600,000 700,000 - 4,750,000 | 9 2 2 - 5 | 34,500,000 600,000 700,000 - 4,400,000 | 9 1 2 - 5 | 33,500,000 500,000 700,000 - 3,100,000 | 28 5 6 - 15 | 106,500,000 1,700,000 2,100,000 - 12,250,000 |
| รวม | 19 | 44,550,000 | 18 | 44,200,000 | 17 | 37,500,000 | 54 | 122,250,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555  ถึง 2557 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 8.1 ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อประสานแผนพัฒนาตำบล 8.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อสอดคล้องกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 8.4 สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 8.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร | 2 1 2 5 2 | 80,000 100,000 80,000 480,000 140,000 | 2 1 2 5 2 | 80,000 100,000 80,000 480,000 140,000 | 2 1 2 5 2 | 80,000 100,000 80,000 480,000 140,000 | 6 3 6 6 | 240,000 300,000 240,000 1,440,000 420,000 |
| รวม | 12 | 880,000 | 12 | 880,000 | 12 | 880,000 | 36 | 2,640,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 70 | 56,010,000 | 68 | 54,825,000 | 64 | 45,945,000 | 202 | 152,695,000 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

5.2 บัญชีรายละเอียดโครงการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อจัดระบบเครือข่าย - สนับสนุกลุ่มอาชีพเสริม เช่น - สนับสนุนพันธุ์ปลา,พันธุ์พืชผัก,และพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ - เต้น โต๊ะ เก้าอี้ การผลิตเครื่องแกงพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องครัว กลุ่มเย็บผ้า - สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตกลองยาว - สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ - การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้แห้ง - กลุ่มข้าวสาร - กลุ่มอื่น ๆ | ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของประชาชน | กลุ่มองค์กรที่มีความพร้อมหมู่ที่ 1-11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม | สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดเพื่อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไกเสริมรายได้ต่อชุมชน 1) สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เตาเผาชีวมวล 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีพประจำตำบล 1)สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | สร้างอาชีพ/เพิ่มรายได้ สร้างศูนย์เรียนรู้อาชีพในตำบล | ชุดเตาเผาขยะ ชีวมวล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1 ศูนย์ | 50,000 100,000 | 50,000 100,000 | - - | ประชาชนมีเตาเผาขยะ ชีวมวลใช้ มีศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล | สำนักงานปลัด/พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง 1) สนับสนุนกิจกรรมการจัดอบรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกำหนดแผนแม่บทชุมชน 1) โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ | กลุ่มองค์กรในตำบลดุสิต ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉิน | 200,000 500,000 | 200,000 500,000 | 200,000 500,000 | กลุ่มอาชีพมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดในพื้นที่ได้ทันท่วงที | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
|  | รวม |  |  | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,200,000 |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 1) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก,กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน ค่ายคุณธรรม ฯลฯ 2) สนับสนุนส่งเสริมให้นำปราชญ์ชาวบ้านมาสอนเสริมแก่เด็กนักเรียน 3) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | พัฒนาเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา เพื่อให้มีการเรียนรู้อัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนตามแนวนโยบายการบริหารการศึกษา | โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดุสิต โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดุสิต โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดุสิต | 100,000 30,000 1,500,000 | 100,000 30,000 1,500,000 | 100,000 30,000 1,500,000 | การศึกษามีการพัฒนามากขึ้น การศึกษามีการพัฒนามากขึ้น การศึกษามีการพัฒนามากขึ้น | สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 4) โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน 5) โครงการจ้างเหมาบริการรถบริการรับ – ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | เพื่อสนับสนุนตามแนวนโยบายการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา | โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดุสิต รถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง | 1,100,000 100,000 | 1,100,000 100,000 | 1,100,000 100,000 | การศึกษามีการพัฒนามากขึ้น การศึกษามีการพัฒนามากขึ้น | สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

| ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2555 (บาท) |  | 2556 (บาท) |  | 2557 (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่น 1) โครงการสนับสนุนการจัดงานด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น งานวันสงกรานต์ วันกตัญญู งานลอยกระทง งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ งานประเพณีวัน สาร์ทเดือนสิบ หรืองานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ๆ 2) โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดุสิต 3) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ชุดกลองยาว กลุ่มมโนราห์และหนังตะลุง ฯลฯ |  | ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น |  | ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 250,000 50,000 100,000 |  | 250,000 50,000 100,000 |  | 250,000 50,000 100,000 |  |  | รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น |  | สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2555 (บาท) |  | 2556 (บาท) |  |  | 2557 (บาท) |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อยกมาตรฐานการศึกษา 1) สนับสนุนส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีและด้อยโอกาสและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต 2) สนับสนุนส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ 2.4 สนับสนุนส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 1) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลดุสิต โดยข้อใช้สถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม 2) จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลดุสิต 3) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอถ้ำพรรณรา | เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์การเรียนรู้ของตำบล เพื่อให้เด็กมีสถานที่เหมาะสมกับวัยการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. |  | นักเรียนเรียนดีและด้อยโอกาสและบุคลากรอบต.ดุสิต โรงเรียนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้จำนวน 1 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอถ้ำพรรณรา |  |  | 250,000 100,000 500,000 2,000,000 30,000 |  | 250,000 100,000 - 2,000,000 30,000 |  | 250,000 100,000 - - 30,000 |  |  | นักเรียนและบุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ท้องถิ่นยกระดับการศึกษาของสถานศึกษา มีศูนย์การเรียนรู้ในตำบล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอถ้ำพรรณรา |  | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 2.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ 1) จัดอบรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา 2) โครงการจัดอบรมเยาวชนทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม | ประชาชนตำบลดุสิต เยาวชนตำบลดุสิต | 50,000 50,000 | 50,000 500,000 | 50,000 500,000 |  | มีพิธีกรทางศาสนาเพิ่มมากขึ้นและสามารถประกอบพิธีกรรมได้ถูกต้อง เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
|  | รวม |  |  | 6,130,000 | 5,630,000 | 1,630,000 |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายสุขภาพ 1) สนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์การออกกำลังกาย เครื่องเสียง,อบรมผู้นำออกกำลังกาย 2) ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน 1) สนับสนุนส่งเสริมการตรวจสุขภาพพร้อมอุปกรณ์การตรวจ เบาหวาน ความดัน มะเร็งเต้านม 2) สนับสนุนการใช้สมุนไพรในครัวเรือนและชุมชน | รณรงค์การออกกำลังกาย/สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้คนในชุมชนมีการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เพื่อเป็นการป้องกันโรค | ประชาชนในตำบลดุสิต สนามกีฬา อสม.ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 200,000 300,000 110,000 55,000 | 100,000 100,000 110,000 55,000 | 100,000 100,000 110,000 55,000 | ประชาชนมีการออกกำลังกายทั้งตำบล ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายทั้งตำบล จำนวนผู้ป่วยลดลง/คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น ประชาชนมีศักยภาพมากขึ้น และมีสุภาพดีขึ้น | สำนักงานปลัด/กองทุน สปสช./สถานีอนามัยในพื้นที่ สำนักงานปลัด/กองทุน สปสช./สถานีอนามัยในพื้นที่ สำนักงานปลัด/กองทุน สปสช./สถานีอนามัยในพื้นที่ สำนักงานปลัด/กองทุน สปสช./สถานีอนามัยในพื้นที่ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 3.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์ 1) สนับสนุนงบประมาณกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต 2) สนับสนุนส่งเสริมโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่นไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้า,และประกวดหมู่บ้านปราศจากยุงลาย 3.4 สนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 1)จัดตั้งศูนย์บริการ และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกองทุน ป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ช่วยลดปัญหาครอบครัว | กองทุน สปสช. ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 50,000 100,000 200,000 | 50,000 100,000 200,000 | 50,000 100,000 200,000 | การดำเนินงานของกองทุนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ไม่มีโรคติดต่อในพื้นที่ มีศูนย์บริการและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | สำนักงานปลัด/กองทุน สปสช./สถานีอนามัยใน พื้นที่ สำนักงานปลัด/กองทุน สปสช./สถานีอนามัยในพื้นที่ สำนักงานปลัด/กองทุน สปสช./สถานีอนามัยในพื้นที่ |
|  | รวม |  |  | 1,015,000 | 715,000 | 715,000 |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1) จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 1) สนับสนุนพันธุ์ไม้เศรษฐกิจปลูกบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ที่สาธารณะ ฯลฯ 4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 2) โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำในตำบลดุสิต | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ตำบลดุสิต เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำของชุมชน | เยาวชนในตำบลดุสิต จำนวนต้นไม้ 2,000 ต้น แหล่งท่องเที่ยวในตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 50,000 30,000 100,000 500,000 | 50,000 30,000 100,000 500,000 | 50,000 - 100,000 500,000 | เยาวชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพของท้องที่ให้มีแหล่งเที่ยวมากขึ้น แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 3) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ (ฝายแม้ว) ในตำบลดุสิต | พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ | ตำบลดุสิต | 50,000 | 50,000 | 50,000 | รักษาสภาพแวดล้อม | สำนักงานปลัด/ส่วนโยธา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
|  | รวม |  |  | 730,000 | 730,000 | 700,000 |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5.1ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันยาเสพติด 1) จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) จัดแข่งขันกีฬาตำบลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว 1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับครัวเรือน 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน 1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสาย 2) สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลดุสิต | ลดปัญหาเรื่องยาเสพติด สนับสนุนการกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน | ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 70,000 200,000 50,000 200,000 100,000 | 70,000 200,000 50,000 200,000 100,000 | 70,000 200,000 50,000 200,000 100,000 | ประชาชนมาเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น ปัญหายาเสพติดหมดจากพื้นที่ สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง หมู่บ้านเข้มแข็ง ชาวตำบลดุสิตมีสวัสดิการ 100% | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด/กองทุนฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 3) สนับสนุนกิการ อปพร.ตำบลในเรื่องของการให้บริการ/การตรวจรักษาความสงบชุมชน/การเฝ้าระวังเหตุต่างๆ 4) จัดให้มีจุดบริการถาวรช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 5.4 จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลดุสิต | สนับสนุนกิจการ อปพร.ลดปัญหาเรื่องยาเสพติด เพื่อเป็นจุดบริการในช่วงเทศกาลและช่วยลดอุบัติเหตุ | ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 250,000 200,000 | 250,000 200,000 | 250,000 200,000 | ประชาชนมีคามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุช่วงเทศกาลลดลง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
|  | รวม |  |  | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตำบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1)จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ทตำบล 6.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 1) สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของ อสม. | สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง | 12 ศูนย์ของตำบลดุสิต ครบทุกครัวเรือน | 200,000 50,000 | 100,000 50,000 | 100,000 50,000 | มีศูนย์อินเตอร์เน็ทตำบลประจำตำบลและหมู่บ้าน ข้อมูลครอบคลุมทั้งตำบล | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
|  | รวม |  |  | 250,000 | 250,000 | 250,000 |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 7.1 พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม 1) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นสายฉนวนจันทร์ – คลองกา (ช่วงที่ 2) 2) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นสายโคกเคียน – ปากหารกา (ช่วงที่ 5) 3) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นสายหนองจิก - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วงที่ 2) 4) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นสายเกาะขวัญ - เขาปูน (ช่วงที่ 1) 5) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นสายโคกเคียน - โคกเทวี (ช่วงที่ 4) 6) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นสายหน้า อบต. – แยกหนองนางไหล (ช่วงที่2) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น | 6,000 เมตร 3,000 เมตร 6,000 เมตร 350 เมตร 500 เมตร 350 เมตร | 8,000,000 5,000,000 8,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 | 8,000,000 5,000,000 8,000,000 - 500,000 - | 8,000,000 5,000,000 8,000,000 - 500,000 - | ถนน/ไฟฟ้า /ประปาและสาธารณูปโภคมีการพัฒนา | ส่วนโยธา/หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ ส่วนโยธา/อบจ. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 7) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นยกระดับถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายสามแยกบ้านนาย สุพจน์ - โรงเรียนพรรณราชลเขต 8) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นยกระดับถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านผู้ใหญ่หมู่ 11 9) ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นภายในตำบลดุสิต 10) ปรับปรุง ซ่อมแซม และบุกเบิกถนนภายในตำบลดุสิต 7.2 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง | 1,000 เมตร 1,000 เมตร 10,000 เมตร 20,000 เมตร ตำบลดุสิต | 2,000,000 3,000,000 20,000,000 4,000,000 500,000 | 1,000,000 2,000,000 20,000,000 4,000,000 500,000 | 1,000,000 2,000,000 10,000,000 4,000,000 500,000 | ถนน/ไฟฟ้า /ประปาและสาธารณูปโภคมีการพัฒนา แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค | ส่วนโยธา/หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ ส่วนโยธา/อบจ. ส่วนโยธา/หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ ส่วนโยธา/อบจ. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 2) จัดหาเครื่องเป่าล้างบ่อ 7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านไฟฟ้าและระบบประปา 1) ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล 2) ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านในตำบล | เพื่อใช้แก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง | 1 เครื่อง ขยายเขตไฟฟ้าในตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 100,000 500,000 200,000 | 100,000 500,000 200,000 | - 200,000 200,000 | ระบบประปาหมู่บ้านสามรถใช้งานได้อย่างเต็มที่ แก้ปัญหาไฟฟ้าดับได้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค | ส่วนโยธา ส่วนโยธา/การไฟฟ้า |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 7.4 อุปกรณ์และโรงเรือนตามความจำเป็นของหน่วยงานและโครงการตามความจำเป็น 1) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 2) ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตมีที่ทำการและห้องประชุมที่ได้มาตรฐานและพร้อมสำหรับการประชุม | จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาฯลฯ ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. | 100,000 3,000,000 | 100,000 3,000,000 | 100,000 3,000,0000 | ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกด้านการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตมีที่ทำการและห้องประชุมที่ได้มาตรฐานและพร้อมสำหรับการประชุม | สำนักปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 3) จัดซื้อรถยนต์ 3) ก่อสร้างป้อมยามและศูนย์ อปพร. 4) จัดซื้อรถดับเพลิง 5) จัดซื้อเรือท้องแบน | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้ อปพร.มีสถานที่และมีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้การบริการประชาชนมีความรวดเร็ว เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัย | รถยนต์แบบสี่ประตูและรถยนต์แบบสองประตูจำนวน 2 คัน อาคาร 1 หลัง รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน เรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ | 850,000 500,000 1,000,000 300,000 | 500,000 500,000 - 300,000 | - - - - | อบต.สามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น อปพร.สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที สามารถให้บริการประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ สามารถให้บริการประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
|  | รวม |  |  | 44,550,000 | 40,200,000 | 37,500,000 |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 8.1 ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน เพื่อประสานแผนพัฒนาตำบล 1) โครงการเพื่อการจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดการงานพัสดุ 8.2 พัฒนาบุคลลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ สู่องค์กรปกครองท้องถิ่น 1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ให้มีส่วนร่วมในการบริหารของ อบต. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร | ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 40,000 40,000 100,000 | 40,000 40,000 100,000 | 40,000 40,000 100,000 | การมีส่วนร่วมมากขึ้น การมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการจัดการที่ดีขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 8.3ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย 1) จัดโครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2) โครงการเพื่อการจัดการเลือกตั้งกรณีเกิดเลือกตั้งซ่อม 8.4สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 1) โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. 2) โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | เพื่อรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล | ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 40,000 40,000 100,000 50,000 | 40,000 40,000 100,000 50,000 | 40,000 40,000 100,000 50,000 | การมีส่วนร่วมมากขึ้น การมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการจัดการที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมมากขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) |  |  |
|  | 3) โครงการจัดจ้างสถาบันการศึกษาทำการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. 4) โครงการจัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในกิจการ อบต. 5) โครงการใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานอบต. และระบบประปาหมู่บ้าน 8.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร 1) โครงการจ้างเหมาผู้จัดเก็บค่าน้ำประปา 2) โครงการรางวัลสำหรับผู้เสียภาษีดีเด่น | เพื่อเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ตำบลดุสิต ตำบลดุสิต | 30,000 100,000 200,000 90,000 50,000 | 30,000 100,000 200,000 90,000 50,000 | 30,000 100,000 200,000 90,000 50,000 | มีธรรมาภิบาล รายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
|  | รวม |  |  | 880,000 | 880,000 | 880,000 |  |  |

ส่วนที่ 6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผลตามและประเมินผล

องค์ประกอบ  ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  โดยนำเสนอดังนี้

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

6.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่  และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้ การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

6.3  การกำหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการการติดตามและประเมินกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง    แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น           คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน   ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อย

ปีละ  1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปข้อมูลการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อการจัดทำประชาคมระดับตำบล

เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2555-2557)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

หมู่ที่ 1

- สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเสริม

2. 	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3. 	สนับสนุนพันธุ์ปลาและเมล็ดพันธุ์พืชผัก

4. 	สนับสนุนอุปกรณ์ให้กลุ่มแม่บ้าน (โต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้)

5.	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์บ้านเกาะขวัญ

หมู่ที่ 2

1.	สนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือ กลุ่มผลิตกลองยาว

2. 	สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพเสริม

3.	สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง,เลี้ยงปลาในกระชัง

4.	สนับสนุนงบประมาณกลุ่มธนาคารหมู่บ้าน

5.	สนับสนุนงบประมาณกลุ่มข้าวสาร

6.	สนับสนุนงบประมาณกลุ่มเต๊นซ์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องครัว

7.สนับสนุนงบประมาณกลุ่มสุกร

หมู่ที่ 3

1.	จัดสร้างโรงพิมพ์ยางผึ้งแห้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โรง

2.	สนับสนุน เต็นท์ โต๊ะ กลุ่มแม่บ้าน

3.	สนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4

1. 	โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งามเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล

2. 	กลุ่มรับซื้อน้ำยางสด

3. 	กลุ่มรับซื้อยางแผ่น

4. 	กลุ่มแม่บ้านทำเครื่องแกง

5. 	สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

1. 	สนับสนุนงบประมาณจัดฝึกอบรมผู้ผลิตเตาเผาชีวภาพ

2. 	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในครัวเรือน

3. 	การสนับสนุนพันธ์สุกร (หมู่) สำหรับกลุ่มเลี้ยงสัตว์

4. 	สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. 	จัดตั้งโรงเรือนผสมปุ๋ยชีวภาพพร้อมอุปกรณ์

6. 	จัดซื้อจักเย็บผ้าเพื่อตั้งกลุ่มเย็บผ้า

7. 	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เตาเผาถ่าน (เตาเผามวลชีวภาพ)

8. 	สนับสนุนงบประมาณให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในครัวเรือน

หมู่ที่ 6

1. 	ปรับปรุงซ่อมแซมเต้นท์ของหมู่บ้าน

2. 	สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์

3.	สนับสุนกลุ่มเพาะเห็ด

4.	สนับสนุนกลุ่มปุ๋ย

หมู่ที่ 7

1. 	เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มแม่บ้าน จัดซื่ออุปกรณ์ หม้อหุงข้าวกับแก๊ส จำนวน 2 ลูก

2. 	สนับสนุนงบประมาณ จัดซื่อโต๊ะจำนวน 10 ตัว

หมู่ที่ 8

1. 	สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเลี้ยงปลา

2. 	สนับสนุนกลุ่มกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์

3. 	สนับสนุนส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

4. 	สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงและริเริ่มสร้างตนเองตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ที่ 9

1. 	จัดตั้งกลุ่มซื้อน้ำยางสด งบประมาณ 250,000 บาท

2. 	จัดตั้งกลุ่มข้าวสาร งบประมาณ 500,000 บาท

3. 	ตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางทลายปาล์ม งบประมาณ 200,000 บาท

4. 	จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง งบประมาณ 200,000 บาท

5. 	ตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกร งบประมาณ 300,000 บาท

6. 	ตั้งกลุ่มผลิตยางแผ่น งบประมาณ 500,000 บาท

7. 	ตั้งกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง และโคเนื้อ งบประมาณ 300,000 บาท

8.	ตั้งกลุ่มเครื่องแกง งบประมาณ 200,000 บาท

9. 	ตั้งกลุ่มผลิตน้ำดื่ม งบประมาณ 600,000 บาท

10. 	ตั้งกลุ่มโต๊ะเต้นท์ งบประมาณ 300,000 บาท

11. 	ธนาคารปุ๋ย งบประมาณ 300,000 บาท

12. 	ตั้งกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณ 200,000 บาท

13. 	ตั้งกลุ่มอาชีพการปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ งบประมาณ 200,000 บาท

หมู่ที่ 10

- โครงการสนับสนุน เต้นท์  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องครัว  ครบชุด

- สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่10

- ส่งเสริมการผลิตดอกไม้แห้ ดอกไม้ประดิษฐ์

- ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

หมู่ที่ 11

1. 	โครงการส่งเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียง

2. 	สนับสนุนในการสร้างรายได้ทางการเกษตร จัดหาตลาดรองรับผลผลิต เช่น ผลไม้ (มังคุด ลองกอง เงาะ)

3. 	โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมู่ที่ 1

1. 	สนับสนุนงบประเพณีเพิ่ม

2. 	สนับสนุนกลองยาว 1 ชุด

3. 	สนับสนุนการอบรม และจัดกิจกรรมทางศาสนาของผู้นำชุมชน

หมู่ที่ 2

1. 	สนับสนุนทุนการศึกษา แก่เด็กเรียนดี ประพฤติดีแต่ยากจนด้อยโอกาส

2. 	สนับสนุนงานประเพณีของหมู่บ้าน

3. 	สนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือในการออกกำลังกายผู้อายุ

4. 	จัดอบรมพิธีกรรมทางศาสนา

5. 	สนับสนุนงบประมาณศูนย์กีฬาหมู่บ้าน

6.	สนับสนุนงบประมาณศูนย์กีฬาหมู่บ้าน

7.	สนับสนุนงบประมาณศูนย์ศึกษาทางด้านการเกษตร

หมู่ที่ 3

1. 	สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

2. 	สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง วันกตัญญู สารทเดือนสิบ

3. 	สนับสนุนทุนการศึกษา แก่ผู้เรียนดีแต่ยากจนขาดทุนเล่าเรียน

4.  	ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชน

หมู่ที่ 4

1. 	จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม

2. 	สร้างศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน และปรับปรุงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งามเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล

3. 	โครงการอบรมเยาวชนให้มีความรู้ในเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม

4. 	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีประจำท้องถิ่นของหมู่บ้าน

5. 	สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม

6.	ปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เป็นสนามกีฬาระดับตำบล

หมู่ที่ 5

1. 	มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน

2. 	จัดอบรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาให้กับประชาชน

3. 	เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านปีละ 2 ครั้ง

หมู่ที่ 6

1. 	จ้างครูสอนเด็กเล็กเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนวัดสวนพิกุล

2. 	ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

หมู่ที่ 7

1. 	สนับสนุนงบประมาณประเพณีเพิ่ม

2. 	สนับสนุนทุนการศึกษา แก่ผู้เรียนดีแต่ยากจนขาดทุนเล่าเรียน

3. 	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กับเด็กอนุบาล

4. 	สนับสนุนจัดซื้อคีบอร์ดให้กับกลุ่มคลองยาวจำนวน 1 ตัว

หมู่ที่ 8

- ขอรับการสนับสนุน อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 หลัง

- ขอรับการสนับสนุนการศึกษา นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6เรียนต่อปริญญาตรี

- สนับสนุนงานประเพณี , ภูมิปัญญาชาวบ้าน

หมู่ที่ 9

1. 	สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กเล็ก  บ้านพรุวง งบประมาณ  300,000 บาท

2. 	จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำตำบล  งบประมาณ  400,000 บาท

3. 	สนับสนุนอุปกรณ์เล่นกีฬาเด็กอนุบาล งบประมาณ 200,000 บาท

4. 	สนับสนุนห้องสมุดภายในหมู่บ้าน งบประมาณ 300,000 บาท

หมู่ที่ 10

1. 	ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะพื้นบ้าน หนังตะลุง

หมู่ที่ 11

1	โครงการเปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 11 แหลมดิน

2. 	สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุในเชิงทัศนศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม

3. 	สนับสนุนกลุ่มคณะกลองยาวหมู่ที่ 11

4. 	สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ยากจน กำพร้า

5. 	สนับสนุนส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม สื่อ (ลานธรรม)

6.	สนับสนุนสื่อในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทัศนศึกษา

7.	สนับสนุนเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม บวร. บ้าน/วัด/โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

หมู่ที่ 1

1. 	สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องวัดความดัน ตรวจเบาหวาน

2. 	สนับสนุนวัคซีนป้องกันพิษสุนัข แมว

3. 	สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม อสม. ใหม่

4. 	สนับสนุนสารเคมีพ่นหมอกควัน ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

5. 	สนับสนุนงบประมาณให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

6. 	สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเสียง ในการออกกำลังกาย

หมู่ที่ 2

1.	 ให้มีการตรวจสุขภาพภายในหมู่บ้าน

2. 	โครงการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก วัคซีนพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก

3. 	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในหมู่บ้าน

4.	โครงการสาธารณสุขเยี่ยมบ้าน

หมู่ที่ 3

- จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายบริเวณสถานีอนามัยบ้านพรรณราชลเขต

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีอนามัยบ้านพรรณราชลเขต

3.	สนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุหมู่ที่ 3

4.	สนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกๆ เดือน

5.	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสุขภาพ

6.	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในหมู่บ้าน

7.	8สนับสนุนกำลังจัดขยะย่อยในชุมชน

8.	ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ

9.	ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

หมู่ที่ 4

1. 	โครงการจัดสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อสุขภาพ

2. 	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อประกอบการออกกำลังกาย

3. 	โครงการให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องการดูแลสุขภาพ

4. 	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชนในด้านสาธารณสุข

หมู่ที่ 5

1.	ขอสนับสนุนงบประมาณในการดูแลหญิงมีครรภ์ตั้งแต่แรกตั้งครรภ์-จนคลอด

2.	โครงการปลูกพืชสมุนไพร ครัวเรือนละ 10 ต้น

3. 	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคและคุมกำเนิดสัตว์ จำนวน 300 ตัว

4. 	ให้รางวัลสนับสนุน หมู่บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย จำนวน 10,000 บาท

5. 	โครงการตรวจสุขภาพให้กับราษฎรในหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง

6. 	สนับสนุนอุปกรณ์ การออกกำลังกายของหมู่บ้าน หมู่ที่5

7. 	สนับสนุนงบประมาณสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาหมู่บ้านเพื่อขยายเป็นที่ออกกำลังกาย

หมู่ที่ 6

1. 	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

2. 	จัดตั้งศูนย์ ศมช. ของหมู่บ้าน

3.	ให้มีการรณรงค์โรคติดต่อและป้องกันภายในหมู่บ้าน

4.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย

หมู่ที่ 7

1. 	จัดซื้อเครื่องเสียงเพื่อออกกำลังกาย

หมู่ที่ 8

- สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

- ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย

- ส่งเสริมให้ชุมชนรักษ์สุขภาพ

- ส่งเสริมให้ชุมชนรักษ์ภูมิทัศน์

หมู่ที่ 9

1. 	สนับสนุนโครงการเครื่องชั่งน้ำหนักให้กับ  อสม.  งบประมาณ  10,000  บาท

2. 	สนับสนุนโครงการนอาหารกลางวันให้เด็กพิการ  งบประมาณ  200,000 บาท

3. 	จัดซื้อเครื่องวัดความดันให้กับ อสม. งบประมาณ  100,000 บาท

4. 	จัดซื้อเครื่องตรวจเบาหวานให้กับ อสม. งบประมาณ 200,000 บาท

5. 	สนับสนุนให้ อสม. ออกพื้นที่ตรวจวัดความดัน ตรวจเบาหวานในหมู่บ้านงบประมาณ 200,000 บาท

หมู่ที่ 10

1.	สนับสนุนอุปกรณ์นวดแผนโบราณ การส่งสมาชิกไปฝึกอบรม

2.	งบประมาณสบับสนุนเครื่องคัดกรองเบาหวานและเครื่องวัดความดัน

หมู่ที่ 11

1. 	สนับสนุนเครื่องเสียงครบชุดเพื่อกิจกรรมออกกำลังกาย

2. 	สนับสนุนป้องกันโรคระบาด พิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื้อยในสัตว์

3. 	สนับสนุนคนพิการ, ผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

4. 	ให้รางวัลสนับสนุนครัวเรือนสะอาดปราศจากยุงลาย

5.	รณรงค์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างมีระแบบ

6.	สร้างเตาเผาขยะในชุมชน/โรงเรียน

7.	ขอสนับสนุนเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กเพื่อรณรงค์โรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่ที่ 1

1. 	ปรับปรุง ขุดลอกฝายน้ำคลองเศียร

2. 	สนับสนุน พันธุ์ปลา ปล่อยสระสาธารณะ ของหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2

1. 	ปรับภูมิทัศน์ หินน้ำออกให้เป็นสถานที่พักผ่อนของชุมชน

2. 	โครงการฝายกั้นน้ำคลองวงษ์

3. 	ขุดลอกเหมืองน้ำ จากสระน้ำฉนวนจันทร์ ถึงบ้านนายแจ้ง ชาญบำรุง ระยะทาง 1,200 เมตร

4. 	สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ สระน้ำหมู่บ้าน

5.	โครงการฝายน้ำล้นคลองฉนวนจันทร์

6.	โครงการฝายน้ำล้นทินน้ำออก

7.	โครงการถนนไร้ฝุ่นในหมู่บ้าน

8.	โครงการโรงงานปลอดกลิ่นและสารพิษ

หมู่ที่ 3

- จัดสร้างสะพานรอบบริเวณเกาะลอยน้ำผุด

- สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด

- สนับสนุนถังขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด

- ขุดลอกคลองเล ระยะทาง 2,000 เมตร

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะลอยน้ำผุดและปลูกต้นไม้ป่าชุมชนบ้านคลองเล

- จัดสร้างฝ่ายแม้วหมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 4

1.	โครงการประกวดความสะอาดในครอบครัว

2. 	โครงการอบรมเยาวชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่ที่ 5

1. 	สร้างฝายน้ำล้นปลายคลองหินลุ 1 แห่ง

2. 	สร้างฝายแม้วเพื่อชะลอน้ำสายคลองหินลุ  10 จุด

3. 	ปรับปรุงแหล่งน้ำหมู่ที่ 5 (เจาะบ่อบาดาล)

4. 	ปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ 10 ต้น

หมู่ที่ 6

1. 	สนับสนุนพันธ์ไม้ปลูกรอบสระน้ำหมู่บ้าน

2. 	สนับสนุนพันธ์สัตว์ปล่อยเพื่อการขยายพันธ์

3.	สนับสนุนการขุดลอกผักตบชวาในคลองวังวน

หมู่ที่ 7

1. 	ขอพันธ์ปลามาปล่อยในแหกล่งน้ำ 400,000ตัว

2. 	พัฒนาปรับปรุง สระน้ำสาธารณะของหมู่ที่7 ให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันธ์ปลา

หมู่ที่ 8

1.	ขอสนับสนุนกล้าไม้ปลูกในพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน

2.	ปรับปรุงพัฒนา แหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน

3.	ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาในหมู่บ้าน

4.	ขอสนับสนุนพันธ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน

5.	ตรวจสอบแหล่งน้ำบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมให้หมู่บ้าน

หมู่ที่ 9

1.	ปรับปรุงสระน้ำหนองค้อ  งบประมาณ  200,000 บาท

2. 	ทำฝายน้ำล้นหินน้ำออกแบบคอนกรีต งบประมาณ 300,000 บาท

3. 	สนับสนุนกล้าพันธ์ไม้ งบประมาณ 200,000 บาท

4. 	ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายหินน้ำออก งบประมาณ 200,000 บาท

หมู่ที่ 10

(ไม่มีโครงการนำเสนอ )

หมู่ที่ 11

1. 	ขอสนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อปลูกบริเวณรอบสระน้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์ในชุมชน

2. 	จัดทำฝายแม้ว สะพานหมู่ที่ 11-3 หัวสะพานคลองเล

3. 	สนับสนุนขุดหินอ่อนให้กับสวนสาธารณะริมสระน้ำ 2 สระ

4.	โครงการอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกใฝ่รู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที 5  การพัฒนาด้านสังคม

หมู่ที่ 1

1. 	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน

2. 	สนับสนุนงบอบรมเยาวชน เรื่องยาเสพติด

3. 	สนับสนุนงบประมาณให้กับครอบครัวที่ยากจน

4. 	ก่อสร้างลานกีฬา บ้านควนเศียร

หมู่ที่ 2

1. 	จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา และผู้พิการ

2. 	อบรมเยาวชนด้านปัญหายาเสพติด

3.	โครงการศูนย์ฝึกพัฒนาวิชาชีพเยาวชน

4.	โครงการก่อตั้งฌาปนกิจหมู่บ้าน

5.	โครงการฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน

หมู่ที่ 3

1. 	จัดตั้งศูนย์กีฬาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์

2. 	อบรมเยาวชนเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด

3. 	โครงการสายใยแห่งครอบครัว

4. 	สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างสนามเปตองพร้อมอุปกรณ์

หมู่ที่ 4

1. 	โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องยาเสพติด

2. 	โครงการศึกษาดูงานแก่กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน

3. 	โครงการจัดสร้างศูนย์กีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล

หมู่ที่ 5

1.	สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างป้อมยามหมู่บ้าน

2.	ส่งเสริมงานด้านกีฬา

3.	สนับสนุนกลุ่มพลังแผ่นดินในเรือน การต่อต้านยาเสพติด

4.	จัดเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ – คนชรา

5.	จัดโครงการอบรมสังคมอยู่ดีมีสุข

6.	สนับสนุนงบประมาณกรรมการหมู่บ้าน

7.	สนับสนุนงบประมาณให้กับชุดรักษาความสงบในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 6

1. 	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีของหมู่บ้านใน วันสงกรานต์ วันสาทรเดือนสิบ วันลอยกระทง

2. 	ส่งเริมสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬาภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 7

1. 	สนับสนุนงบอบรมเยาวชน เรื่องยาเสพติด

2.	 สร้างป้อมยามประจำหมู่บ้าน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร

3. 	ซื้ออุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกายแบบพิสเน็ท

หมู่ที่ 8

- สนับสนุนศูนย์กีฬาของหมู่บ้าน เช่น สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา

2.	ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน

3.	ซ่อมแซมเครื่องเสียงหอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้าน

4.	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน

หมู่ที่ 9

1.	สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ งบประมาณ 450,000 บาท

2.	ซื้อเครื่องนุ่งห่มแจกผู้สูงอายุ 20 คน งบประมาณ 20,000 บาท

3.	ซ้อมแซมบ้านผู้ยากจน งบประมาณ 200,000 บาท

4. 	กลุ่มเลี้ยงปลาผู้สูงอายุ 50 คน งบประมาณ 250,000 บาท

5. 	จัดตั้งชมรมเปตอง ในหมู่บ้าน งบประมาณ 30,000 บาท

6. 	ติดไฟส่อง ทุกๆ สามแยกของหมู่บ้าน งบประมาณ 200,000 บาท

7. 	สนับสนุนงบประมาณชุดลากตระเวนในหมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท

หมู่ที่ 10

1. 	ส่งเสริมสนับสนุน เยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันยาเสพติด

2. 	ปรับปรุงซ่อมแซทมหอกระจ่ายข่าว และระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน

3. 	จัดตั้งศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 11

1.	ติดตั้งระบบเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารให้คลอบคลุมทั้งหมู่บ้าน

2. 	ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

3. 	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬา หมู่ที่ 11 ได้เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง

4. 	สนับสนุนกลุ่มพลังงานแผ่นดิน อบรมเยาวชนเพื่อต่อด้านยาเสพติด

5. 	โครงการสร้างป้อมยามประจำหมู่บ้าน

6. 	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความสงบในหมู่บ้าน

7. 	สนับสนุนอบรมกฎจราจร

8. 	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา พร้อมอุปกรณ์ในระดับอำเภอ จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมู่ที่ 1

1. 	สนับสนุนงบประมาณให้กับ อสม. ที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

2. 	จัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลระดับหมู่บ้าน

3.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

หมู่ที่ 2

1.	โครงการคอมพิวเตอร์หมู่บ้าน

2.	โครงการศูนย์ข่าวสารหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3

- สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน

- สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน

- จัดสร้างสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4

1. 	อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. 	โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมู่ที่ 5

1.	สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร บ้านหน้าเขา ม.5

- สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

1. 	สร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมระบบเสียงตามสาย

หมู่ที่ 7

1. 	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน

หมู่ที่ 8

- ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโคกเคียน

- ปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

- ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนได้เรียนรู้การใช่เครื่องมือคอมพิวเตอร์

หมู่ที่ 9

1.	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในขุมชน งบประมาณ 200,000 บาท

2.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน งบประมาณ 50,000 บาท

3.	จัดฝึกอบรบคณะกรรมการหมู่บ้านในการใช้คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 50,000 บาท

หมู่ที่ 10

1.	ขอเครื่องมือเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเครื่องมือคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลในหมู่บ้าน

2.	พร้อมเครื่องปลิ้นเตอร์

หมู่ที่ 11

1.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน

2.	สนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ 1

1. 	ถนนคอนกรีต สามแยกหนองโทนผี – บ้านนางสะอิ้ง พระริวงค์ ระยะทาง 600 เมตร

2. 	ถนนคอนกรีต บ้านนายสมคิด – บ้านนางพร้อย เพิ่ม ระยะทาง  400 เมตร

3. 	ถนนลาดยาง จันทร์เสือ – ควนเศียร

4. 	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนจากบ้านนางบุญรับ คำมั่น – ช่องไทร

5. 	ถนนคอนกรีต สามแยกบ้านนางอบ – คลองน้ำดำ

6. 	ขยายเขตถนนเกาะขวัญ – ยางใช้ ให้ถึงเขต ตำบลถ้ำพรรณรา

7. 	สร้างถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร บ้านนายยัณต์  ญาณโภช – เขตถนนบุกเบิกของ หมู่ที่ 8

8. 	สร้างถนนบ้านนายสมหมาย – บ้านนายวิชิต

9. 	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนางตั้งเกี้ยว – บ้านนายประยงค์

10.	 ใส่ท่อระบายน้ำบริเวณ คลองน้ำดำ

11. 	ขยายเขตประปาจากบ้านนายประสิทธิ์ – บ้านนายสมพร

12. 	ขยายเขตเสาไฟฟ้า จุดที่ 1 จากบ้านนางชูศรี – บ้านนางวรรณา แก้วแกมจันทร์

13. 	ขยายเขตเสาไฟฟ้า จุดที่ 2 จากบ้านนายวีระ – บ้านนายประสิทธิ์

14. ขยายเขตเสาไฟฟ้า จุดที่ 3 จากบ้านนายประไว – บ้านนายวงค์ สาระพงษ์

15. 	เพิ่มไฟส่องสว่างตามทางแยก

16. 	ขยายเขตเสาไฟฟ้า จุดที่ 4 หน้าบ้านนายฉลาด – บ้านนายนิตย์ เทพี

17.	ขยายเขตเสาไฟฟ้า จุดที่ 5 ซอยบ้านนางตั้งเกี้ยว – บ้านนายปัญญา

หมู่ที่ 2

1. 	สร้างถนนคอนกรีตจากศาลาประชุม หมู่ที่ 2 – หัวถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายทวี พรมน้อย

2. 	ถนนลาดยาง สามแยกหน้าบ้านนายอุดร สาระพงษ์ – สุดเขตหมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,500 เมตร

3. 	ถนนลาดยาง บ้านนายโสทิน – บ้านไร่เหนือ ระยะทาง 1,300 เมตร

4. 	ซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ทองสุข – สระน้ำฉนวนจันทร์ ระยะทาง 1,200 เมตร

5. 	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบเขา – เขตหมู่ที่ 9

6. 	ขยายเขตประปา จุดที่ 1 บ้านนายสมพล  โวหาร – บ้านนายสมนึก ต่างจิตร

7. 	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 1 บ้านนายสมเกียรติ แสงระวี – บ้านนางประนอม สุวรรณมณี

8. 	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 2 บ้านนางประทุม ชูมณี – บ้านนางนัมพร เนาวพันธ์

9. 	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 3 บ้านนางอุมาพร สวัสดี – บ้านนายประสิทธิ์ จันทร์โหลน

10. 	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 4 จากบ้านนายประสาน เนาวพันธ์ – บ้านนางสาย เนาวพันธ์

11. ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 5 จากบ้านนายสถิตย์  ไชยฤกษ์ - บ้านนางผ่อง

12. ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 6 จากบ้านนางเขียน มีชัย – บ้านนายคำพร  เติม

13. 	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 7 จากบ้านนายเฉลิม หงส์ทอง – บ้านายอุทัย เพ็งสกุล

14. ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 8 ริมสระฉนวนจันทร์ – บ้านนาย

15.	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนายสมนึก สาระพงษ์  บ้านนางประยูร พรหมเพชร

16.	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ 9 นางโสมเวดี เจริญรูป  บ้านผู้ใหญ่สมคิด ชาญพล

17.	ขยายเขตประปาบ้านคลองฉนวนจันทร์

18.	บุกเบิกถนนสายใหม่จากบ้านนาบสายันต์ หีดแก้ว-ถนนสายเลียบเขา หมู่ที่ 9

19.	โครงการไฟสว่างทุกทางแยกในเขตหมู่ 2 (โดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ชาวบ้าน)

หมู่ที่ 3

1. 	ถนนลาดยางสายโคกเคียน – ปากหาร (ระยะที่ 3 )

2. 	สร้างถนนลาดยางสายสามแยกบ้านนายชำนาญ อ่อนรัตน์ – สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6

ระยะทาง 1,500  เมตร

3. 	สร้างถนนคอนกรีต สายเกาะลอยน้ำผุด (ระยะที่ 2)

4. 	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายสุชาติ แสงระวี ระยะทาง 900 เมตร

5. 	ปรับปรุงรื้อถอนขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน

6. 	ปรับปรุงขยายเขตประปาในหมู่บ้าน

7. 	ปรับปรุงไฟสว่างในเขตชุมชน

8. 	จัดสร้างสนับสนุนเรือท้องแบบพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ลำ

หมู่ที่ 4

1. 	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองจิก – เขตสุราษฎร์ธานี เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต

2. 	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน

3.	 โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านนายประยูร  ชูขันธ์ – ถนนสาย 41 เป็นถนนลาดยาง

4.	 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเจตน์ – หมู่ 10 เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. 	โครงการติดไฟฟ้าส่องสว่างตามเขตชุมชน

6.	 โครงการขยายเสาไฟฟ้าจากศาลาหมู่บ้าน – บ้านนายประเวศ  หอมแก้ว

หมู่ที่ 5

- ถนนคอนกรีตช่วงที่ 3 สายวัดวังรี – สามแยกบ้านนายพรี้ ระยะทาง 2300 เมตร

- ถนนลาดยางสายบ้านนายพรี้ – สามแยกต้นจิก ระยะทาง 1600 เมตร

- ถนนลาดยางสามแยกบ่านนายสุพิษ – สามแยกหนองนางไหล ระยะทาง 700 เมตร

- ถนนคอนกรีตสายวัดวังรี – ถนนสายหน้าอบต. ระยะทาง 1000 เมตร

- ถนนคอนกรีตสามแยกหนองนางไหล – ถนนลาดยางหน้าอบต. (บ้านนายประเสริฐ)

- ถนนบุกเบิกสายบ้านหินลุ – ต้นเขา ระยะทาง 1500 เมตร

- ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (เจาะบ่อบาดาล)

หมู่ที่ 6

1. 	สร้างถนนลาดยางสายสวนพิกุล – คลองเล ระยะทาง 3,000 เมตร

2.	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งม่วง – โรงเรียน ระยะทาง 1,000 เมตร

3.	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนระหว่างถนนบ้านเกาะขวัญ-ไสหร้า-บ้านในทอนระยะทาง 800 เมตร

แล้วบุกเบิกถนนจากในทอน – สายสวนพิกุลคลองเล ระยะทาง 1000 เมตร

4.	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายโคกปั่นฝ้าย-โคกดอนแค ระยะทาง 1800 เมตร

5. 	ขยายเขตประปาบ้านโคกท่าส้าน – วังปริก ระยะทาง 1300 เมตร

6.	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ระยะทางยาว 700 เมตร

สร้างถนนลาดยางสายสวนพิกุล – คลองเล ระยะทาง 3,000 เมตร

7.	บุกเบิกซ่อมแซมถนนสายระหว่างสวนพิกุลคลองเล-ท่าส้าน ระยะทาง 1800 เมตร

8.	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลาวัดสวนพิกุล

9.	ปรับปรุงประปาของหมู่บ้านให้สามารถจ่ายน้ำได้เพียงพอและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

10.	ขุดลอกคลองวังวน - คลองเล 2500 เมตร

11.	ขุดลอกคลองวน -  คลองขุดวังวน 7000 เมตร

12.	ขยายเขตไฟฟ้าถนนโคกปั่นฝ้ายคลองเล – นายสมนึก ฤดชสม  ระยะทาง 250 เมตร

13.	สร้างป้อมยามประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 7

- ถนนลาดยางบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส ให้เพิ่มห่อหน้าบ้านนายวินัย

นางศรีเลขา สวนยางพารา นายสัญญา หน้าบ้านนายปลื้ม ระยะทาง 1,500 เมตร

หมู่ที่ 8

- ต่อเติมระบบประปาจากบ้านนายอนุสรณ์ คะเณย์ ถึงบ้านนายวัลยา มณีอ่อนระยะทางประมาร 200เมตร พร้อมติดตั้งมอเตอร์แรงดันน้ำ

- ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายช่วย สิทธิรักษ์ ถึงสามแยกโคกเคียน ระยะทางประมาณ 500 เมตร

- น้ำดื่มหยอดเหรียญ

- ปรับปรุงถนนลูกรังทุกสายให้ใช้การได้ตลอดทุกฤดูกาล

หมู่ที่ 9

1.	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นจากบ้านนายชื่นถึงหนองนางไหล 3 กม. งบประมาณ 3,000,000 บาท

2.	ต่อเติมถนนลาดยางจากบ้านนายประเสริฐถึงหนองนาบไหล งบประมาณ 1,500,000 บาท

3.	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นจากหนองค้อถึงบ้านนายช่วยชาติ 2.5 กม. งบประมาณ 2,500,000 บาท

4.	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นจากบ้านนายสุวรรณถึงบ้านนายสมโชค งบประมาณ 2,000,000 บาท

5.	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางไพรลาศถึงบ้านนายเผชิญ

6.	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย บุญฤทธิ์ ถึงบ้านนายวินัย

7.	ปรับปรุงถนนสาย 41 ถึงบ้านนางผ่อง สืบ

8.	ปรับปรุงถนนจากบ้านนาย ภิญโญ ถถึงบ้านนางสงวนศรี

9.	ปรับปรุงถนนจากบ้านนายสมหมาย ถึงบ้าน นายชื่น แก้วแก้มจันทร์

10.	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมห่อถึงบ้านควนช้างตาย

11.	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเวียงถึงบ้านนายวิโรจน์ สืบ

12.	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นจากสามแยกต้นจิกถึงหินน้ำออกจดเขตหมู่ 2

13.	ขยายไฟฟ้าจากบ้านนางลิ่ม สุวรรณมณี ไปจดเขตหมู่2

14	ทำถังเก็บน้ำประปาแรงดันน้ำ ให้ตั้งที่สามแยกต้นจิก

15.	โครงการสร้างถนนไร้ฝุ่น สายเกาะขวัญ บ้านคลองกา

หมู่ที่ 10

1.	ซ่อมแซมถนนลากยาง จากถนนสาย 41 – ศาลาหมู่ที่ 10

2.	ถนนคอนกรีตซอยหน้าบ้านครูอุทัย – โรงเรียนทุ่งโพธิ์งามหมู่ที่4

3.	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่1 ถนนทุ่งโพธิ์งาม ถึงบ้านนายเสนอประมาณ 800 เมตร

4.	ก่อสร้างหอถังประปาขนาดเล็ก (เซมเปน) เขตหนองปลายห้าง

หมู่ที่ 11

1. 	ปรับปรุงถนนเป็นหินคลุก จากหน้าโรงเรียนพรรณราชลเขต – บ้านนางกิ๊ม  มีแสง

2. 	ปรับปรุงถนนจากสาแยกสวนนายสุพจน์  ตุลพันธ์ – บ้านนายคะเนย์ มัฏฐารักษ์

3. 	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายเจนวิทย์ –เขตสุราษฎร์

4. 	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสมสินธุ์ – บ้านนายประเวศ บัวจันทร์

5. 	สนับสนุนน้ำคืนใช้  ( บ่อบาดาลน้ำตื้น )

6.	 ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามจุดสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 15 จุด

7. 	ปรับปรุงถนนเป็นถนนลาดยางจากหมู่ 3 – บ้านหานน้ำใส

8.	สร้างถนนเป็นถนนลาดยางจากบ้าน นายเจนวิทย์-แม่น้ำตาปี

9. 	สร้างศาลาที่หัวสะพานคลองเลเพื่อรองรับประเพณีเทศกาลลอยกระทง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

หมู่ที่ 1

1. 	โครงการอบรมชาวบ้านให้มีความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย

2. 	ส่งเสริมให้ชาวบ้านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

3. 	ส่งเสริมเยาวชนให้สนใจเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในชุมชน

หมู่ที่ 2

1.	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย

2.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3

1. 	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

2. 	อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน

3. 	ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

4. 	สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ระขอบประชาธิปไตย

หมู่ที่ 4

1.	โครงการจัดอบรมชาวบ้านให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย

2. 	โครงการทัศนศึกษาดูงานในเรื่องการเมืองและการบริหารให้กับผู้นำชุมชน

3. 	จัดให้มีการหาหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ หรือหนังสืออื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง

หมู่ที่ 5

1. 	ส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

หมู่ที่ 6

1. 	จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน

หมู่ที่ 7

1. 	โครงการทัศนศึกษาดูงานในเรืองการเมือง และการบริหารให้กับผู้นำชุมชน

2. 	จัดให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน (ส่งเสริมการเรียนรู้)

หมู่ที่ 8

1. 	สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 9

1. 	จัดตั้งหมู่บ้านเข็มแข็ง งบประมาณ 100,000 บาท

2.	 ให้รถหรือหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ในงานหรือพิธีต่างๆ

3.	ให้มีการอบรมการเลือกตั้งทุกๆครั้ง

หมู่ที่ 10

1. 	ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจระบบประชาธิปไตย

หมู่ที่ 11

1. 	อบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำระบบเวทีประชาคม และมีส่วนร่วมในการ

ณรงค์ในระบบประชาธิปไตย

2.	ติดตั้งระบบตู้รับฟังความคิดเห็น